2021年中央财政衔接推进资金项目（少数民族发展任务）情况公告公示

经县扶贫开发领导小组研究决定，2021年中央财政衔接推进资金370万元项目由县委统战部委托二工镇、北庭镇、新地乡、大有镇、庆阳湖乡和老台乡人民政府共计实施6个，涉及资金406.4万元（其中：中央资金370万元历年结转结余资金0.829161万元，县级申请配套资金35.57万元），分别是二工镇东台子村人居环境建设项目21万元，北庭镇三场槽子村更新变压器及附属设施项目53万元，庆阳湖乡东庆村大泉加压池及配套附属设施建设项目122万元，新地乡新地沟村上石场沟渠道及附属设施建设项目122万元，大有镇牧业村洗羊池及附属设施建设项目12万元，老台乡二宫河村渠道及附属设施建设项目76.829161万元，现将项目有关情况公示如下：

一、二工镇东台子村人居环境建设项目

1.实施地点：东台子村

2.建设内容：购置小型扫雪机一台配套扫雪工具，购置船式垃圾箱10个。

3.补助标准：无

4.资金来源及规模（其中：中央财政资金18万元，县级自筹资金3万元，其他资金0万元）

5.实施期限：2021年6月--11月

6.实施单位及负责人：马韶峰

7.绩效目标：购置小型扫雪机一台配套扫雪工具，购置船式垃圾箱10个

8.带贫减贫机制：受益1户4人

二、北庭镇三场槽子村更新变压器及附属设施项目

1.实施地点：三场槽子村

2.建设内容：更换5台100kwa变压器，新建8根电线杆，每台变压器配套开关，五盒一箱子，高压计量箱。

3.补助标准：无

4.资金来源及规模（其中：中央财政资金48万元，县级自筹资金5万元，其他资金0万元）

5.实施期限：2021年6月--11月

6.实施单位及负责人：闫鑫

7.绩效目标：安装5台100kwa变压器，新建8根电线杆及配套开关和计量箱

8.带贫减贫机制：受益198户743人

三、庆阳湖乡东庆村大泉加压池及配套附属设施建设项目

1.实施地点：东庆村

2.建设内容：新建1000m³河水沉淀池一座及100KW变压器，首部管理房1座(防火彩钢房)、过滤、施肥等附属设施，新建80U型渠396米，配套250PE管路3.96公里。

3.补助标准：无

4.资金来源及规模（其中：中央财政资金112万元，县级自筹资金10万元，其他资金0万元）

5.实施期限：2021年6月--11月

6.实施单位及负责人：叶斯木汗

7.绩效目标：修建1000m³河水沉淀池一座及100KW变压器，安装首部管理房1座，新建80U型渠396米，配套250PE管路3.96公里。

8.带贫减贫机制：受益25户64人

四、新地乡新地沟村上石场沟渠道及附属设施建设项目1.实施地点：新地沟村

2.建设内容：修建渠道共计2条，总长3.452KM。其中：牧业村一斗渠长2.394KM，采用U80预制板衬砌；牧业村二斗渠长1.055KM，采用U60预制板衬砌，沿线建筑物共计83座，其中：节制分水闸54座，农桥29座。

3.补助标准：无

4.资金来源及规模（其中：中央财政资金112万元，县级自筹资金10万元，其他资金0万元）

5.实施期限：2021年6月--11月

6.实施单位及负责人：周艳娥

7.绩效目标：修建渠道共计2条，总长3.452KM，安装节制分水闸54座，农桥29座。

8.带贫减贫机制：受益10户33人

五、大有镇牧业村洗羊池及附属设施建设项目

1.实施地点：牧业村

2.建设内容：修建洗羊池长12米，宽1米，深2米，一边小圈舍40㎡，另一边大圈舍200㎡及安装1米高安全防护栏。

3.补助标准：无

4.资金来源及规模（其中：中央财政资金10万元，县级自筹资金2万元，其他资金0万元）

5.实施期限：2021年6月--11月

6.实施单位及负责人：马智强

7.绩效目标：240㎡洗羊池1个，安装防护栏。

8.带贫减贫机制：受益6户19人

六、老台乡二宫河村渠道及附属设施建设项目

1.实施地点：二宫河村

2.建设内容：1.西河坝：修建80U型渠1671米，安装闸门42个，桥涵2个，修建30m³沉沙池1座；2：南弯汴子渠：修建80U型渠655米，浆砌石550米，安装闸门12个，桥涵4个，修建30m³沉砂池1座。

3.补助标准：无

4.资金来源及规模（其中：中央财政资金70万元，县级自筹资金5.57万元，历年中央结转结余资金0.829161万元）

5.实施期限：2021年6月--11月

6.实施单位及负责人：马智强

7.绩效目标：修建80U型渠2876米，安装闸门54个，桥涵6个，修建30m³沉沙池2座。

8.带贫减贫机制：受益6户21人

公示期：2021年6月10日-20日（共计10天）

监督电话：0994-6912614