附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：北庭路绿化提升二期建设项目工程款

实施单位（公章）：吉木萨尔县政府投资项目管理局

主管部门（公章）：吉木萨尔县政府投资项目管理局

项目负责人（签章）：韩炜

填报时间：2023年04月10日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况

1. 项目背景

项目建设是贯彻落实党的十八大精神的需要

当前镇区的生活条件整体上大为改善，人民吃穿住行方便了。 在物质条件得到满足后，自然而然就会产生精神上的需要，广大群 众追求美好生活的愿望就会日益强烈。但是脏乱差的环境仍然没有 得到彻底的改变，人民对此也很不满意，他们迫切要求改变目前的 恶劣环境。为此，该项目建设是必要的。

进行北庭路风貌改造绿化提升建设项目是改善人居环境，是促 进经济社会科学发展、提升人民生活品质、加快各项建设事业一体 化进程的重大举措，是推进生态文明建设的主要抓手。 

通过开展吉木萨尔镇北庭路风貌改造绿化提升项目建设，进一 步探索建设幸福和谐新疆的发展思路，加快推进“生态人居”、“生 态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，做到以点 带面、稳步推进，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色项目。 推动全镇打造成为“宜居、宜游”、安居乐业的吉木萨尔镇。为使生态经济加快发展，生态农业、生态旅游业快速发展，果园变公园，精致高效农业更加突出。项目生态环境不断优化。垃圾、空气污染 得到有效治理，绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化。项目 区内人居环境得到改善。北庭路沿街的道路绿化和交通条件得到改 善，群众增收渠道增加，生活水平不断提高。生态文化日益繁荣， 特色生态文化得到有效发掘、保护和弘扬，生态文明理念深入人心，健康文明的生活方式初步形成。 

以科学发展观为指导，坚持把该项目建设与产业发展、人民增 收和民生改善紧密结合起来，按照科学规划布局美、整洁环境美、 创业增收生活美、乡风文明身心美的目标要求，全面建设宜居、宜业、宜游的项目，提高城乡居民生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感。 

2. 主要内容

项目名称：吉木萨尔镇北庭路风貌改造（绿化改造提升二期）建设项目

项目主要内容：河堤、溢流堰、场地铺装、道路、绿化、照明及附属工程;环卫收集设施建设:天山路以西续建(道路及硬化场地铺装、道路及长度附属设施、绿化、树木、土方、喷灌及照明);历史街提升改造《加固修缮)工程;街道景观绿化提升、健行步道、慢行系统、监控系统、音响系统及管理用房建设;拆除工程;附属设施等。

3.项目实施情况

项目实施主体：政府投资项目管理中心

实施时间：该项目实施时间为:2016年7月-2020年8月

实施结果：项目于2020年完成验收

4.项目实施主体

吉木萨尔县政府投资项目管理中心为公益类一类事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有2个办公室：综合办公室、项目办公室。

编制人数7人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制7人。实有在职人数6人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职6人。离退休人员0人，其中：行政退休人员0人、事业退休0人。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算资金总额为606.88万元，其中：财政资金为606.88万元，其他资金为0万元。2022年实际收到预算资金606.88万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出606.88万元，预算执行率100%（如项目预算执行率不是100%，则说明结转资金额度和结余资金额度）。项目资金主要用于支付工程款费用606.88万元。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

北庭路绿化提升二期建设项目建筑物占地面积564.7亩地  项目实施后，有利于改善人居生态环境。本次支付北庭路绿化提升二期建设项目工程款606.88万元，本年度支付606.88万元，支付率100%

2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

项目产出目标

①数量指标

“建筑物占地面积”指标，预期指标值为564.70亩。

“建筑层数”指标，预期指标值为=1层。

②质量指标

“工程资金保障率”指标，预期指标值为100%。

“竣工验收合格率（%）”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“项目完成及时率（%）”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“工程项目审定价”指标，预期指标值为11748.56万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“改善人居生态环境”指标，预期指标值为有效提高。

③生态效益指标

无

④可持续影响

“建筑可持续使用年限”指标，预期指标值为50年。

（3）满意度目标

①满意度指标

“受益群众满意度（%）”指标，预期指标值为95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的吉木萨尔镇庭州湾《沙河巷团结路以东)生态改造等项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合吉木萨尔镇北庭路风貌改造（绿化改造提升二期）建设项目

实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。

3. 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

单位于2023年3月1日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

赵伟任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

韩炜任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

姜明任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2023年3月1日-3月31日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价

2023年3月1日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

4.撰写与提交评价报告

项目评价小组按照吉木萨尔县财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，吉木萨尔镇北庭路风貌改造（绿化改造提升二期）建设项目组织规范，完成了吉木萨尔镇北庭路风貌改造（绿化改造提升二期）建设项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：

在项目决策方面：在一个完整的项目管理过程中，需要做出各种各样的决策，任何一个微小的决策可能都会对项目结果产生巨大影响，所以项目经理的每一个决策都应该是权衡各方利益之后慎重考虑的结果。给出分值21分。 

项目管理方面：在项目活动中运用专业的知识、技能、方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。给出分值19分。

项目产出方面：围绕项目规划内容，使项目产出指标达到或超出项目预期要求。给出分值30分。

项目效益方面：通过项目决策、项目管理、项目产出等方面做出的努力，使得项目建成后能达到预订的社会效益指标、可持续影响指标等。给出分值30分。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标20个，实现目标20个，完成率100%。项目决策指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《《新疆昌吉州吉木萨尔县城市总体规划》（2012-2030） 《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》国 务院（国发〔2007〕32 号文件） 等国家法律法规关于“昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要”的国民经济发展规划和相关政策；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“县财政配套资金”，功能分类为“县财政”，经济分类为“县财政配套支出”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

本项目立项按照发改委规定的程序申请设立，根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“北庭路绿化提升二期建设项目工程款”。

②本项目实际工作为：该项目本年度支付项目工程款共计606.88万元，本年度实际支付606.88万元，与项目目标值一致。

③吉木萨尔镇北庭路风貌改造（绿化改造提升二期）建设项目，项目占地564.70亩，大力改变目前的恶劣环境，使广大群 众追求美好生活的愿望得以实现。

2021年度该项目绩效目标均已全部完成，预期产出的效益和实际达到的效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为14533万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为606.88万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，定量指标3个，定性指标6个，指标量化率为100%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为建筑物占地面积、建筑层数、工程项目审定价，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性： 

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请内容为606.88万元，本项目资金主要用于支付工程款资金，预算申请与《吉木萨尔镇北庭路风貌改造（绿化改造提升二期）建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

③本项目预算申请资金606.88万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：工程款费用606.88万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

由我中心向县财经委员会提交该项目工程款资金申请，经过财经委员审批同意后，将项目资金指标下发我的单位财政平台，随即我中心通知施工单位开具发票及工程量阶段性审计报告或者审计报告及相应附件，项目资金由县财政直接支付施工单位基本户。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以《2022年还款协议》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②根据《2022年还款协议》文件显示，本项目实际到位资金606.88万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为606.88万元，实际到位资金606.88万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到资金为606.88万元，实际支出资金606.88万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（606.88/606.88）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我中心制定了《吉木萨尔县政府投资项目管理办法》，从项目前期立项、招投标、项目实施阶段及项目审计进行全过程管理，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

若无偏差：

“建筑物占地面积”指标：预期指标值为564.70亩，实际完成指标值为564.70亩，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。

“建筑层数”指标：预期指标值为1层，实际完成指标值为1层，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。

2.质量指标完成情况分析

若无偏差：

“工程资金保障率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。

“竣工验收合格率（%）”指标：预期指标值为100%，实际完成指100%，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。

3.时效指标完成情况分析

若无偏差：

“项目完成及时率（%）”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。

4.成本指标完成情况分析

若无偏差：

“工程项目审定价”指标：预期指标值为11748.56万元，实际完成指标值为11748.56万元，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

无

2.可持续影响指标完成情况分析

建筑可持续使用年限指标：预期值为50年，实际指标为50年，指标完成率100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

3.社会效益指标完成情况分析

改善人居生态环境指标：预期值为有效提高，实际指标为有效提高周边居民生活环境，指标完成率100%。本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

4.生态效益指标完成情况分析

无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照项目初设和批复文件执行，项目执行情况较好。二是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目前期办理进度，加强与业主单位的沟通，确保项目按期完成招投标工作。

（二）存在问题及原因分析

对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

六、有关建议

项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。