附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目

实施单位（公章）：吉木萨尔县自然资源局

主管部门（公章）：吉木萨尔县自然资源局

项目负责人（签章）：金战涛

填报时间：2023年04月17日

一、基本情况

（一）项目概况

吉木萨尔北庭国家湿地公园于2014年12月经国家林业局批准《国家林业局关于同意北京房山长沟泉水等140处湿地开展国家湿地公园试点工作的通知》（林湿发【2014】205号）同意开展试点建设，2014年县政府下发《关于建立新疆北庭国家湿地公园的批复》（吉县政函【2014】90号），2017年2月，县林业局上报《关于吉木萨尔北庭国家湿地公园建设的立项报告》（吉林发【2017】20号）及吉木萨尔北庭国家湿地公园科研报告。2017年2月完成立项工作，按照《关于吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目立项的批复》（吉县发改综合【2017】36号），吉木萨尔北庭国家湿地公园规划面积1492公顷，全长40公里，分生态保育区、宣教展示区、恢复重建区、合理利用区及管理服务区等设施建设。2019年迎接国家林业和草原局试点验收，验收通过后将对吉木萨尔县湿地生态恢复，人居环境改善，以及主推全域旅游的发展起到积极作用。吉木萨尔北庭国家湿地公园规划面积1492公顷，主要建设生态保育区、宣教展示区、恢复重建区、合理利用区及管理服务区等设施建设，施工图设计、施工图范围内的全部施工。主要完成主广场铺装2300平方米，湿地公园管理处及科普宣教中心主体500平方米，游客中心主体1200平米，停车场铺装5000平方米（容纳180辆车），观鸟塔1个，园路，木栈道，宣教长廊180米，园内强电工程，绿化给水管线铺设，东二畦水库、南坝水库清淤疏浚，300亩植被恢复，安装围栏32公里，安装2套气象监测设备，制作界碑、界桩、植物铭牌，宣传册、宣传片等。项目实施主体：吉木萨尔县林业和草原局
实施时间：2017年6月-2019年12月
实施结果：吉木萨尔北庭国家湿地公园2017年6月开始建设，主要建设项目有主体工程、游客中心、湿地公园管理处及科普宣教中心装饰装修、观鸟塔、绿化种植等工程。2019年吉木萨尔北庭国家湿地公园迎接国家林业和草原局试点验收，验收通过后对吉木萨尔县湿地生态恢复，人居环境改善，以及主推全域旅游的发展起到了积极作用。本项目预算资金总额为3440.9万元，其中：财政资金为3440.9万元，其他资金为0万元。2022年实际收到预算资金3440.9万元，预算资金到位率为100%。

（二）项目绩效目标

完成吉木萨尔北庭国家湿地公园建设，公园人工绿化面积175000平方米，改善北庭镇湿地公园生态环境，提升湿地公园管理服务及科普宣教能力，营造全民保护湿地生态环境的氛围，促进湿地可持续发展。根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
项目产出目标
①数量指标
“公园绿化面积”指标，预期指标值为175000平方米。
②质量指标
“项目验收合格率”指标，预期指标值为100%。
③时效指标
“资金拨付及时率”指标，预期指标值为100%。
④成本指标
“公园绿化费用”指标，预期指标值为196.60元/平方米。
（2）项目效益目标
①社会效益指标
“提高社会群体保护湿地意识”指标，预期指标值为好。
②生态效益指标
“改善我县湿地生态环境、保护生物多样性、调节县域气候”指标，预期指标值为好。
③可持续影响
“促进湿地可持续发展年限”指标，预期指标值为1年。
（3）满意度目标
①满意度指标
“满意度”指标，预期指标值为95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
单位于2023年1月1日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
邓钰任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。
金战涛任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。
赵瑞霞任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。
2.组织实施
2023年2月1日-2月28日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
3.分析评价
2023年3月1日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。
4.撰写与提交评价报告
项目评价小组按照吉木萨尔县财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告。
5.归集档案
我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
	经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目总体组织规范，完成了吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下两方面：
在项目决策方面：立项依据充分，绩效目标合理，该项目资金分配合理，与项目实际相适应。 
项目管理方面：财务管理制度、资金支付管理办法等制度健全，制度执行有效。
项目产出方面：工程验收合格率100%，与预期目标一致；资金支付及时率100%，与预期目标指标一致。
项目效益方面：提高大众保护湿地意识，与预期指标一致；有效调节气候，丰富湿地生态资源，逐步恢复生物多样性，与预期指标一致；有效保护湿地生态资源，改善生态环境，与预期指标一致。
（二）综合评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目共设置绩效目标2个，实现目标8个，完成率100%。项目产出指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；项目效益指标共设置3个，满分指标4个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为21分，实际得分21分，得分率为100%。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性：
项目立项符合《湿地公约》《国家湿地公园管理办法（试行）》等国家法律法规关于“推动湿地保护和执行工作”的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与吉木萨尔县林业局“开展生态文明建设和改善区域环境工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“县财政资金”，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性：
依据《国家林业局关于同意北京房山长沟泉水等140处湿地开展国家湿地公园试点工作的通知》（林湿发【2014】205号）、《关于开展国家林业局2014年度批准的国家湿地公园（试点）建设相关工作的通知》（新林护字【2015】53号）、《关于吉木萨尔北庭国家湿地公园建设的立项报告》（吉林发【2017】20号）、《关于吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目立项的批复》（吉县发改综合【2017】36号），《关于吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目招标实施方案的批复》（附件招标工作实施方案），研究制定《新疆吉木萨尔县北庭国家湿地公园建设项目可行性研究报告》对吉木萨尔北庭国家湿地公园进行建设。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性：
①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为完成吉木萨北庭国家湿地公园建设，公园人工绿化面积175000平方米，改善北庭镇湿地公园生态环境，提升湿地公园管理服务及科普宣教能力，营造全民保护湿地生态环境的氛围，促进湿地可持续发展。
②本项目实际工作为：完成公园人工绿化面积175000平方米，绩效目标与实际工作内容一致，改善北庭镇湿地公园生态环境，提升湿地公园管理服务及科普宣教能力，营造全民保护湿地生态环境的氛围，促进湿地可持续发展。
③本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了公园人工绿化面积175000平方米，项目验收合格率100%，资金拨付及时率100%，提高了社会群体保护湿地意识，改善我县湿地生态环境、保护生物多样性、调解县域气候，促进了湿地可持续发展年限，收益群众满意度达95%。2021年度绩效目标完成情况良好，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为3440.90万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为3440.90万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性：
经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，指标量化率为75%，量化率达70%以上。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为公园绿化面积，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性： 
①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证。
②预算申请内容为3440.9万元，本项目资金主要用于支付公园绿化资金，预算申请与吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目计划中涉及的项目内容匹配。
③本项目预算申请资金3440.9万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，公园人工绿化费用3440.9万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性：
①本项目实际分配资金以《关于吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目立项的批复》（吉县发改综合【2017】36号）文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。
②根据《关于吉木萨尔北庭国家湿地公园建设项目立项的批复》（吉县发改综合【2017】36号）文件显示，本项目实际到位资金3440.9万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为19分，实际得分19分，得分率为100%。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率：
本项目预算资金为3440.9万元，实际到位资金3440.9万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。
（2）预算执行率：
本项目到资金为3440.9万元，实际支出资金3440.9万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3440.9/3440.9）×100%=100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目预算执行率为100%
（3）资金使用合规性：
经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《吉木萨尔县林业和草原局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。
2.组织实施情况分析
（4）管理制度健全性：
我单位已制定《吉木萨尔县项目资金管理制度》符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分,本项目管理制度健全。
（5）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《吉木萨尔县项目资金管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③本项目不存在调整。
④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的场地、水、电等配套也已到位。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
公园绿化面积指标：预期指标值为≥175000平方米，实际完成指标值为175000平方米，指标完成率为100%。本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。
2.质量指标完成情况分析
项目验收合格率指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。
3.时效指标完成情况分析
资金拨付及时率指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。
4.成本指标完成情况分析
公园绿化费用指标：预期指标值为≤196.60元/平方米，实际完成指标值为196.60元/平方米，指标完成率为100%。本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
1.社会效益指标完成情况分析
提高社会群体保护湿地意识指标：预期指标值为好，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。
2.可持续影响指标完成情况分析
“促进湿地可持续发展年限”指标：预期指标值为≥1年，实际完成指标值为1年，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。
3.生态效益指标完成情况分析
“改善我县湿地生态环境、保护生物多样性、调节县域气候”指标：预期指标值为好，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。
5.满意度指标完成情况分析
“受益群众满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照项目计划执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。