附件1：

2019年度吉木萨尔县水利局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

- （3）负责水资源保护工作

- （4）负责节约用水工作

- （5）负责县防洪抗旱减灾工作

- （6）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作。

- （7）指导水利工程建设与运行管理

- (8)负责全县水土保持工作。

- (9)主管全县农田水利基本建设工作

- (10)负责全县水政渔政监察和水行政执法

- (11)负责水能资源开发利用、水电建设管理。

- (12)负责拟订水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用进行监督检查。

- (13)承办县人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置情况

吉木萨尔县水利局2019年度，实有人数143人，其中：在职人员141人，离休人员2人，退休人员0人。

从决算单位构成看，吉木萨尔县水利局部门决算部门决算包括：吉木萨尔县水利局决算。

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入13,543.96万元,与上年相比，减少7,575.91万元，降低35.87%，主要原因是资源节约循环利用项目资金减少；本年支出13,539.41万元,与上年相比，减少7,580.48万元，降低35.89%，主要原因是：花儿昌吉一号工程项目债券资金，2019年没有此项目。

- 二、收入决算情况说明

- 2019年本年收入13543.96万元，其中财政拨款收入13537.72万元，占全年收入的99.95%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.25万元，占0.05%。

- 三、支出决算情况说明

2019年本年支出13539.41万元，其中：基本支出2747.74万元，占20.28%；项目支出10793.67万元，占79.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入13537.72万元，与上年相比，增加2077.80万元，增长18.13%。主要原因是机构合并。财政拨款支出13537.72万元，与上年相比，增加2077.80万元，增长18.13%。，主要原因是机构合并，水利管理总站，水利技术服务队，水政水资源办公室、供排水管理站、二工河水库建设管理处5个部门纳入水利局核算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2795.5万元，决算数13537.7万元，预决算差异率384.27%，主要原因是：本年度项目支出和人员增加经费年初未列入预算。财政拨款支出年初预算数2795.5万元，决算数13537.72万元，预决算差异率384.27%，主要原因是：本年度项目支出和人员增加经费年初未列入预算。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,537.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501归口管理的行政单位离退休14.63万元；

2080502事业单位离退休17.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216.87万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出93.24万元；

2101101行政单位医疗20.11万元；

2101102事业单位医疗138.61万元；

2101103公务员医疗补助126.17万元；

2111201可再生能源11.50万元；

2130108病虫害控制13.57万元；

2130301行政运行123.01万元；

2130304水利行业业务管理187.69万元；

2130306水利工程运行与维护1,600.35万元；

2130311水资源节约管理与保护206.01万元；

2130314防汛25.36万元；

2130316农田水利24.50万元；

2130319江河湖库水系综合整治664.48万元；

2130335农村人畜饮水4,482.81万元；

2130399其他水利支出5,571.46万元。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,744.05万元，其中：

人员经费2,623.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费120.97万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.82万元，比上年增加9.70万元，增长310.23%，主要原因是：本年度机构改革，业务增加，车辆使用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出10.98万元，占85.60%，比上年增加9.09万元，增长481.97%，主要原因是：本年度机构改革，业务增加，车辆使用增加；公务接待费支出1.85万元，占14.40%，比上年增加0.61万元，增长48.98%，主要原因是：机构改革，业务增加接待增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费。吉木萨尔县水利局单位全年使安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括：主要用于油费、过路费及维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费1.85万元。开支内容包括：接待上级单位检查来人等。吉木萨尔县水利局全年安排的国内公务接待74批次，482人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.82万元，决算数12.82万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无变化；公务用车运行费预算数10.98万元，决算数10.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无变化；公务接待费预算数1.85万元，决算数1.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无变化。

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 九、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2019年度吉木萨尔县水利局单位单位机关运行经费支出120.97万元，比上年增加109.43万元，增长948.06%，主要原因是：机构合并，水利管理总站，水利技术服务队，水政水资源办公室、供排水管理站、二工河水库建设管理处5个部门纳入水利局核算。

- （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额19.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.84万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额19.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.84万元，占政府采购支出总额的100%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋1,004.00（平方米），价值55.72万元。车辆车辆7辆，价值144.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：越野车、一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

- 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金1476万元。预算绩效管理取得的成效：对我县境内14座水库维修。更换闸门止水，安装限位器，闸门除锈。项目实施后，有效提高水库安全运行能力。绩效评价自评结果：良，我县将继续认真摸底，对符合项目申报条件的实施主体进行实地查看，并及时上报，最终确定实施项目。项目实施过程中，严格按照项目实施方案抓好项目管理，对项目实施进度定期检查，及时掌握项目实施情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步建立健全制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉木萨尔县14座水库安全隐患整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉木萨尔县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 吉木萨尔县水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 |  | 75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 |  | 75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对我县境内14座水库维修。（东二畦水库、南坝水库、黄水槽子水库、贡拜沟水库、二道桦窝水库、小东沟水库、黑家湾水库、贾家湾水库、西桦窝水库、东大龙口水库、水溪沟水库、二工河水库、八家地水库、庙湾水库） |  |  |  |  |  | 完成我县境内14座水库维修。（东二畦水库、南坝水库、黄水槽子水库、贡拜沟水库、二道桦窝水库、小东沟水库、黑家湾水库、贾家湾水库、西桦窝水库、东大龙口水库、水溪沟水库、二工河水库、八家地水库、庙湾水库） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修水库个数 |  |  | 14座 | 14座 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完工项目初步验收率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资金保障率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程及时完工率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资金及时支付率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 水库维修总成本 |  |  | 75万元 | 75万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高水库安全运行能力 |  |  | 提高 | 有效提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程可持续使用年限 |  |  | 20年 | 20年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 吉木萨尔县2019年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 吉木萨尔县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 吉木萨尔县水利管理总站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 744.00 | 744.00 |  |  |  | 141.00 |  |  | 10 |  |  |  |  | 19% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 744.00 | 744.00 |  |  |  | 141.00 |  |  | 10 |  |  |  |  | 19% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、明渠量测水计量点104处，为雷达水位计 50 套其中：设数字摄像机球机 50 处，采用光纤传输 15 处）、超声波水位计 54 套、（其中：设数字摄像机球机 22 处，采用光纤传输 8 处）。 2、一体化自动闸闸门测控系统3处，分别设东大龙口水库泄洪闸1，东大龙口水库泄洪闸2，东大龙口东干渠1号闸上。采用网络红外球型摄像机3处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目目前已完成新建明渠量测水计量点72处，由于时间紧、任务重，还没全部建设完成，赶2020年4月30日完成所有建设任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 明渠量测水计量点 |  |  |  |  | 104 |  | 72 |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  | 时间紧、任务重，来不及完成，赶2020年4月30日完工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 工程验收合格率 |  |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 时间紧、任务重，来不及完成，赶2020年4月30日完工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金保障率 |  |  |  |  | 100% |  | 19% |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 安工程进度付款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 资金及时支付率 |  |  |  |  | 100% |  | 19% |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 安工程进度付款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程及时完工率 |  |  |  |  | 100% |  | 20% |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 时间紧、任务重，来不及完成，赶2020年4月30日完工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 设备安装费 |  |  |  |  | 223.2万元 |  | 42.3万元 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 安工程进度付款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 520.8万元 |  | 98.7万元 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 安工程进度付款 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 保证项目按质量完成，提高灌溉节水效率 |  |  |  |  | 有效 |  | 有效 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 工程可持续使用年限 |  |  |  |  | 20年 |  | 0% |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 工程还没完工，赶2020年4月30日完工 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  | 95% |  | 0% |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 工程还没完工，赶2020年4月30日完工 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 31 |  |  | 工程还没完工，赶2020年4月30日完工 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 新疆昌吉州吉木萨尔县二工河S303大桥上下游防洪工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 吉木萨尔县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 吉木萨尔县水利管理总站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 1260 |  |  | 1260 |  |  |  | 1260 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1260 |  |  | 1260 |  |  |  | 1260 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次防洪工程级别为4级，河道设计防洪标准为20年一遇，相应洪峰流量69.5-65.7m³/s。主要建设内容:河道设计防护总长度4.139km，两岸新建永久护岸长度8.426km（其中左岸长4.126km，右岸长4.210km）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成新建永久护岸长度8.426km（其中左岸长4.126km，右岸长4.210km）。本次防洪工程级别为4级，河道设计防洪标准为20年一遇，相应洪峰流量69.5-65.7m³/s。河道设计防护总长度4.139km， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 | 新建防洪堤长度 |  |  |  |  |  |  | 8.426km |  | 8.426km |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 左岸防洪堤长度 |  |  |  |  |  |  | 4.126km |  | 4.126km |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右岸防洪堤长度 |  |  |  |  |  |  | 4.210km |  | 4.210km |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 截至2019年年底，完工项目初步验收率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程验收合格率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金保障率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 工程及时完工率 |  |  |  |  |  |  | 2019年6月 |  | 2019年6月 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金及时支付率 |  |  |  |  |  |  | 2019年11月 |  | 2019年11月 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 修建防洪堤单位成本 |  |  |  |  |  |  | ≤2412元/米 |  | 2412元/米 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 | 有效减少水土流失 |  |  |  |  |  |  | 有效 |  | 有效 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 是 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程是否达到使用年限 |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 是 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》