附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：北庭故城遗址展示提升工程、北庭故城遗址服务设施提升工程

实施单位（公章）：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）

主管部门（公章）：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）

项目负责人（签章）：张海明

填报时间：2026年04月10日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
北庭故城遗址作为重要丝路文化遗产，具备极高的考古研究与文化传承价值，是区域文旅发展与文化遗产保护的核心载体，推进遗址活化利用、提质文旅服务是落实文化遗产保护与文旅融合发展的必然要求，为切实破解现存短板，实现考古成果活化利用、文旅服务提质升级，夯实遗址保护与利用协同发展长效基础，推动文旅深度融合，特设立本项 。
2.主要内容
（1）项目名称：北庭故城遗址展示提升工程、北庭故城遗址服务设施提升工程项目
（2）项目主要内容：建设内容为外城南门展示提升、6号佛寺5号佛塔配套设施建设、内城西门模拟展示提升、内城北门模拟展示提升、东敌台及东河坝展示、外城北门及羊马城、西大寺基础设施提升工程和数字化设备，部分环境整治和服务设施（水电路、壕沟等）提升工程等，通过新增遗址展示节点、优化解说标识系统、适度模拟复原，完善遗址展示体系并彰显考古价值，同时改善遗址内老旧配套设施、补充服务设施、新增综合候车棚并规划游览流线，提升服务保障能力与游客体验。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局。
实施时间：本项目实施周期为2025年7月-2027年5月。
实施情况：2025年3月国家文物局文物考函〔2025〕389号、文物考函〔2025〕390号文件同意本项目设计方案，2025年5月本项目完成招标工作，中标单位为北京市园林古建工程有限公司。截至2025年12月，本项目已完成总工程量的50%。
4.项目实施主体
（1）主要职能
(一)牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全县文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。
(二)统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发晨，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。
(三)管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设;组织文化和旅游整体形象推广;统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设;指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
(四)管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施;组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展;结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。
(五)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救授工作
(六)管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。
(七)管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公关图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用;组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。
(八)管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴,传承和弘扬中华优秀传统文化。
(九)管理、指导全县体育发展;负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加全国、全区、全州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。
(十)组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设;负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管;负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。
(十一)指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。
(十二)负责全县文化、旅游市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范;指导、推动全县文化市场综合执法队伍建设;指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作;组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为;承担行政复议工作，维护市场秩序。
(十三)指导、管理文化、体育和旅游对外合作、宣传、推广，组织文化、体育和旅游对外交流活动。
(十四)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。
（2）机构设置情况
(一)办公室。处理机关日常工作，制定本机关年度工作计划和各项工作制度;负责会务、文秘、信息、档案、统计、保密等工作;负责机关、所属单位人事管理、机构编制、队伍建设、职称评定;财务、资产管理、后勤管理工作;负责办理人大议案、政协提案、政务公开，负责机关稳定、信访、安全、党建、精神(文明、机关文化、党风廉政建设、综合治理等工作、
(二)文化体育和文物保护管理科(行政审批科)。管理全县文化艺术、社会文化事业;研究文化艺术体制改革工作;指导全县社会文化事业的建设并协调开展全县性文化活动及文化艺术普及工作;组织参加国家和自治区、自治州各类艺术比赛，组织、协调、指导全县性重大艺术比赛、展览、群众文化活动和非营业性演出。综合管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作，管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。
管理全县体育工作和县级体育设施的使用;组织全县综合性运动会及县级以上体育竞赛的集训和参赛工作;组织参加自治区、昌吉州体育竞赛，负责裁判员、教综员、运动员队伍建设和管理工作;实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测;指导和推动青少年体育工作:监督管理体育彩票工作。
指导监督全县文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。负责全县文物保护和项目的实施，指导全县博物馆公共服务体系及文物安全防护体系建设和管理，负责行政区域内世界文化遗产保护和监督。
负责全县文化、旅游市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范;指导，推动全县文化、旅游市场综合执法队伍建设，指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作;组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，承担行政复议工作，维护市场秩序。
(三)广播电视管理科。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设;负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视所节目服务机构进行管理;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管;负责推进厂播电机与新媒体新技术新业态融合发展;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。
(四)旅游管理科。协调推动旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施;管理全县重大旅游活动，指导全县重点旅游设施建设;组织旅游整体形象拦广;统筹旅游区管理，推进全域旅游建设;组织实施旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展，指导旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为7000万元，资金来源为县财政资金，其中：财政资金7000万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金7000万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金5475.810598万元，预算执行率78.23%。本项目资金主要用于支付工程款费用5217.06576万元、水土保持费用39.9243万元、监理费57.5万元、设计费75万、评审及技术咨询服务费79.884938、测绘服务费6.4356。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
实施文物保护展示项目2个；2025年计划完成工程量50%，计划在2025年7月前开工，2025年计划安排预算7000万元，项目按照进度支付工程款，建设期内不发生安全事故。有效提升遗址保护管理水平。使得项目区受益群众满意度不低于95%。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“外城南门展示提升面积”指标，预期指标值为“大于等于4303.5平方米”；
“待提升的服务设施工程量”指标，预期指标值为“小于758.4平方米”；
②质量指标
“工程量完成率”指标，预期指标值为“大于等于50”；
③时效指标
“工程开工时间”指标，预期指标值为“2025年7月份之前”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“北庭故城遗址展示提升工程（一期）资金”指标，预期指标值为“小于等于8588.29万元”；
“北庭故城遗址服务设施提升工程（一期）项目资金”指标，预期指标值为“小于等于5394.47万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“建设期安全事故发生次数”指标，预期指标值为“等于0起”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“项目区受益群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对北庭故城遗址展示提升工程、北庭故城遗址服务设施提升工程项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为北庭故城遗址展示提升工程、北庭故城遗址服务设施提升工程项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
苏开峰（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
依仁庆华（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
杨春花（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
2025年内完成总工程量的50%，超额完成预期目标。2025年该项目下达资金7000万元，支出资金5475.810598万元，资金执行率78.23%，支出情况完成一般。在后续的项目推进工作中，我单位将强化项目管理，持续督促项目施工进度，并按要求支付相关工程款，提高资金支付率。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为88.35分，评价结果为良。实际已完成已完成高昌回鹘佛寺博物馆内部装修及2部直梯安装。南门节点钢结构廊架、屋顶面板龙骨焊接及铝板安装、露骨料砾石聚合物艺术地面铺设已完成。东敌台节点停车棚钢结构、木栈道龙骨焊接、仿夯土艺术路面铺设及停车棚外墙GRC挂板安装已完成。内城西门解说平台仿夯土完成110㎡；内城北门完成解说平台土方填筑，木栈道龙骨焊接、高耐竹面板安装70㎡。壕沟绿化整治已完成。强弱电管线完成97%。目前正在开展西寺灯影秀二次深化，组织文物相关专家编制灯影秀脚本。同时，利用冬休期制定倒排工期表，并完成部分建设材料的选定和给水管网管沟专家论证会，已形成初步意见。已完成总工程量50%。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21 16.9 20.45 20 10 88.35
得分率 100% 88.95% 68.17% 100% 100% 88.35%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合本项目立项符合新疆维吾尔自治区人民政府办公厅颁发的《新疆维吾尔自治区“十四五”文物保护和科技创新规划》（新政办发〔2022〕19号）中：“提升大遗址展示利用水平，完善遗址公园基础设施与服务设施，优化游览流线与解说体系，推动考古成果活化利用，促进文旅深度融合”符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《文旅局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“指导统筹文物工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“公共财政预算”经济分类为“文物保护”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目根据国务院办公厅关于印发《“十四五” 文物保护和科技创新规划》的通知（国办发〔2021〕43号）文件要求，我单位上报关于北庭故城遗址服务设施提升工程(一期)可行性研究报告的函》、关于北庭故城遗址展示提升工程(一期)可行性研究报告的函》，经吉木萨尔县发展和改革委员会审核，下发《吉木萨尔县发展改革委关于北庭故城遗址服务设施提升工程(一期)可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2025〕117号）、《吉木萨尔县发展改革委关于北庭故城遗址展示提升工程(一期)可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2025〕118号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托中盎工程设计咨询有限公司编制《北庭故城遗址展示提升工程(一期)可行性研究报告》。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“实施文物保护展示项目2个；2025年计划完成工程量50%，计划在2025年7月前开工，2025年计划安排预算7000万元，项目按照进度支付工程款，建设期内不发生安全事故。有效提升遗址保护管理水平。使得项目区受益群众满意度不低于95%”。
②该项目实际工作内容为：建设内容为外城南门展示提升、6号佛寺5号佛塔配套设施建设、内城西门模拟展示提升、内城北门模拟展示提升、东敌台及东河坝展示、外城北门及羊马城、西大寺基础设施提升工程和数字化设备，部分环境整治和服务设施（水电路、壕沟等）提升工程等。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标，达到提升服务保障能力与游客体验，推动文旅融合，夯实遗址保护与利用协同发展的长效运营基础，实现社会效益与文化效益统一，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为7000万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为7000万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额不匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“外城南门展示提升面积大于等于4303.50平方米”“待提升的服务设施工程量小于758.40平方米”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致（或不完全一致），已设置时效指标“项目开工时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过进行初步设计，按设计概算编制本项目预算，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为工程费用、其他费用、预备费用，项目实际内容为工程费用、其他费用、预备费用，预算申请与《北庭故城遗址展示提升工程、北庭故城遗址服务设施提升工程项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金7000万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《文旅局2025年政府预算——北庭故城遗址展示提升工程》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《文旅局2025年政府预算——北庭故城遗址展示提升工程》，本项目实际到位资金7000万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分16.9分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为7000万元，其中：财政安排资金7000万元，其他资金0万元，实际到位资金7000万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（7000/7000）×100.00%=100%。得分=（1-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配较合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金5475.81万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（5475.81/7000）×100.00%=78.23%；
项目未完成，总体完成率为83.21%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=58%×5.00=2.9分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得2.9分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《文旅局资金管理办法》、《文旅局制度汇编》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《文旅局资金管理办法》、《文旅局制度汇编》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《国家文物保护资金管理办法》《中华人民共和国文物保护法办法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了北庭故城遗址展示提升工程、北庭故城遗址服务设施提升工程项目工作领导小组，由苏开峰任组长，负责项目的组织工作；胡志伟任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张峰和杨春花，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分20.45分。
1.数量指标完成情况分析
“外城南门展示提升面积”指标：预期指标值为“大于等于4303.50平方米”，实际完成指标值为“等于4303.50平方米”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“待提升的服务设施工程量”指标：预期指标值为“小于758.40平方米”，实际完成指标值为“等于758.40平方米”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
2.质量指标完成情况分析
“工程量完成率”指标：预期指标值为“大于等于50”，实际完成指标值为“等于50”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
3.时效指标完成情况分析
“工程开工时间”指标：预期指标值为“2025年7月份之前”，实际完成指标值为“2025年7月份”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“北庭故城展示提升工程（一期）资金”指标：预期指标值为“小于等于8588.29万元”，实际完成指标值为“等于5464.61万元”，指标完成率为63.63%。扣分原因分析：申报该指标时填报的为总投资，而该项目工期为2年，本年度资金下达为7000万，且根据工程进度，无法超额支付。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得0.45分。
“北庭故城遗址服务设施提升工程（一期）项目资金”指标：预期指标值为“小于等于5394.47万元”，实际完成指标值为“等于11.2万元”，指标完成率为2.08%。扣分原因分析：申报该指标时填报的为总投资，而该项目工期为2年，本年度资金下达为7000万，且根据工程进度，无法超额支付。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得0分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“建设期间安全事故发生数”指标：预期指标值为“等于0起”，实际完成指标值为“等于0起”，指标完成率为100.00%。达成相应的效益
综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“项目区受益群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
北庭故城遗址展示提升工程一期项目实施期间，项目单位严格落实文物保护工程管理规范与政府投资项目建设管理要求，在项目组织、施工管理、资金管控、文物保护等方面积累了成熟的实操经验。在项目组织管理上，建立了专人负责、多方联动的工作机制，定期召开项目推进会，及时协调解决施工过程中的工艺调整、遗址保护、施工衔接等重难点问题，保障项目施工有序推进，目前项目已顺利完成总工程量50%，整体实施进度可控。在工程质量管理上，严格遵循大遗址保护施工标准，针对遗址展示节点建设、标识系统优化、配套设施改造等核心工程，全程实行监理旁站、质量抽检制度，兼顾文物遗址保护安全与工程建设质量，杜绝违规施工、质量瑕疵等问题。在资金管理方面，严格执行财政资金使用管理制度，实行专款专用、专账核算，规范资金审批、拨付、使用全流程，杜绝资金挤占、挪用、违规支出等情况，保障财政资金使用合规、安全、规范，切实提升项目资金使用的规范性与严谨性。同时，项目紧密结合考古成果活化利用需求推进建设，精准贴合文旅融合发展要求，最大化发挥文物项目的文化价值与社会效益。
（二）存在的问题及原因分析
1.资金支出进度考核指标完成度不足，存在指标填报与年度实际执行不匹配问题
本项目在年度绩效考核资金支出指标中存在扣分情况，核心问题为项目申报阶段填报数据与年度实际资金支出情况偏差较大。项目总投资1.4亿元，项目整体工期为2年，属于跨年度实施的文物建设工程，但在年度绩效指标申报时，填报口径按照项目总投资全额进行申报，未结合项目工期、年度资金下达额度及工程施工进度进行拆分填报。受跨年度施工、年度资金额度限制、工程施工循序渐进的客观因素影响，本年度资金支出进度无法达到总投资对应的考核标准，最终导致资金支出考核指标未达标，出现绩效扣分问题。本质是项目绩效指标填报前期研判不足，未区分总投资与年度执行投资，未结合项目周期科学细化年度考核指标。
2.文物项目专项审批流程繁琐周期长，前期工作预判筹备不足，阶段性施工进度受到制约
文物保护类项目区别于普通基建项目，涉及文物本体保护、遗址合规施工等多项专项审批环节，审批流程层级多、审核标准严、办理周期普遍较长。项目实施前期对文物项目审批特性预判能力不足，未提前梳理各类专项审批要件、未统筹谋划前期申报筹备工作，存在前期手续筹备滞后、对接推进不及时的情况。部分施工工序因前置审批手续未及时办结无法按期开工，打乱了整体施工排布计划，造成阶段性施工进度受限，一定程度影响了项目整体推进节奏与年度实施成效。

六、有关建议

1.优化绩效指标填报机制，精准区分总投资与年度执行资金，规避指标填报偏差
针对本次资金支出指标填报不精准、总投资与年度资金执行口径不统一导致的扣分问题，后续将全面优化项目绩效申报与指标填报工作流程。建立项目前期研判专项机制，针对所有跨年度文物建设项目，严格区分项目总投资、年度计划投资、实际下达资金额度三大口径，杜绝直接以项目总投资填报年度绩效指标的问题。在年度绩效目标申报阶段，结合项目整体工期、年度资金下达计划、施工进度计划、工程量排布情况，科学测算年度可执行资金额度，据实填报年度资金支出、项目进度等考核指标，确保绩效指标贴合项目实际、具备可执行性、可考核性。同时，安排专人负责绩效资料审核，强化填报前复核把关，从源头杜绝指标与实际执行脱节问题，保障绩效考核数据真实、精准、合规。
2.强化文物项目前期预判研判，提前统筹手续报批工作，保障施工连续性
针对文物项目审批流程繁琐、周期较长、前期筹备预判不足制约施工进度的问题，后续将全面强化文物项目前期谋划与前置手续筹备工作。充分掌握文物保护项目专项审批层级多、审核严、周期长的行业特点，在项目启动初期提前梳理文物施工、遗址保护、现场作业等全部前置审批事项及申报要件，建立手续报批台账，实行提前谋划、并行申报、动态跟进的工作模式。安排专人专项对接文物主管部门，全程跟踪审批进度，及时补齐申报资料、协调解决审批堵点，有效规避因手续滞后导致的停工、延期问题，保障各阶段施工工序有序衔接，持续稳定推进项目建设。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。