附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：昌州财农【2024】47号拨付吉木萨尔县三台镇八家地村2025年乡村渠道中央财政以工代赈项目资金

实施单位（公章）：吉木萨尔县三台镇人民政府本级

主管部门（公章）：吉木萨尔县三台镇人民政府本级

项目负责人（签章）：王博

填报时间：2026年04月09日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
本项目立足吉木萨尔县三台镇八家地村乡村振兴发展实际，聚焦农村农业基础设施短板，依托国家以工代赈政策实施，通过建设农田灌溉、村内配套基础设施，组织本村劳动力就地务工就业，实现基础设施改善与群众增收双向赋能，是推动村级产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴的重点民生项目。严格遵循《国家以工代赈管理办法》《新疆维吾尔自治区以工代赈管理实施细则》相关规定，紧扣中央、自治区、昌吉州及吉木萨尔县关于衔接推进乡村振兴补助资金、以工代赈项目投向要求，重点支持农村公益性基础设施建设，优先吸纳脱贫人口、低收入群体、农村剩余劳动力就地就业。契合吉木萨尔县乡村振兴整体规划、三台镇农业产业发展布局，是补齐农村生产生活设施短板、拓宽农民增收渠道、提升村级发展能力的重要政策落地项目。问题表现主要是八家地村以玉米、葫芦、番茄等农作物种植为主，是村民主要收入来源，但村内农田灌溉渠道多为老旧土渠，修建年限久、破损渗漏严重，水资源利用率极低；部分田间灌溉管网配套不全、覆盖不足，农田灌溉效率低下，遇到干旱天气极易出现灌溉难问题，严重制约农作物稳产高产，农业生产长期“靠天吃饭”。该项目的实施推动产业振兴的发展需要，完善农业基础设施，能够提升农业生产效率、保障农作物稳产高产，推动村域传统农业向现代化、规模化转型，助力村集体经济发展，为三台镇农业产业提质增效、八家地村乡村全面振兴奠定坚实基础。该项目的实施有效使得生产设施条件全面改善，新建、修缮灌溉渠道及配套设施，彻底解决农田灌溉渗漏、灌溉难问题，大幅提升水资源利用率，保障农作物稳产高产；完善村内道路、田间作业路，打通农产品运输““最后一公里””，为农业现代化发展提供硬件支撑。
2.主要内容
（1）项目名称：昌州财农【2024】47号拨付吉木萨尔县三台镇八家地村2025年乡村渠道中央财政以工代赈项目资金
（2）项目主要内容：1. 主干渠道新建/修缮：新建3.8公里浆砌石灌溉渠道，替换原有老旧土渠，采用浆砌石衬砌工艺，提升渠道防渗抗冲刷能力，从源头减少水资源渗漏损失。
2. 配套设施完善：配套建设渠道进水口、出水口、分水闸、检修闸等附属设施，优化灌溉水流分配效率，同时增设田间配套管网接口，适配滴灌、水肥一体化等高效农业技术。
3. 灌溉区域优化：针对村内3000余亩规模化种植区（葫芦、玉米、番茄等经济作物），重新规划灌溉线路，实现灌溉渠道全覆盖，解决部分地块“有水用不上”的问题。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县三台镇人民政府。
实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月。
实施情况：前期筹备：已完成项目勘察、设计与公示，锁定建设范围与工期；登记本村劳动力台账，优先储备脱贫人口、监测户等群体，为项目开工做好准备；工程建设主体完工：新建3.8公里浆砌石渠道，完成老旧土渠改造，配套建设闸口、进出水口等设施，全面解决灌溉渗漏问题。 进度管控；按计划压茬推进，避开农忙期，确保工程质量与进度同步推进，目前已具备验收条件。以工代赈落地吸纳本村70名群众务工，重点安排脱贫户、低收入群体参与，实现就地就业； 质量与资金管理：实行“施工自检+监理巡检+镇村督查”三级机制，严把材料、工艺、验收三关；资金监管：项目资金专账核算、专款专用，严格区分工程建设与劳务报酬用途，全程接受监督，确保合规使用；后期管护：已明确村委会为管护主体，制定日常巡查、维修养护制度，落实管护人员，保障设施长期稳定运行；总体成效：项目建成后，农田灌溉条件显著改善，水资源利用率提升，特色农作物稳产高产；同时带动群众就近增收，巩固脱贫成果，为乡村振兴奠定坚实基础。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；
②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育 事业和财政、 民政、公安、司法行政、服务等行政工作等；
③制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社 会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 组织经济运行，促进经济发展；
④宣传、落实好党的路线、方针、政策，完善农村 基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
⑤科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加 强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推 广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代 农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村 劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
⑥加强民政、教育、科技、文化、卫生、服务、安 全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精 神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善 农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
⑦进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和 集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提 供政策、科技、市场信息，及时向上级党委、政府反映社情 民意，进一步密切党群关系。
（2）机构设置情况
单位内设机构：吉木萨尔县三台镇人民政府2025年度实有人数100人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员24人。
单位无下属预算单位，下设“五办五中心”：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室；“五中心”即:农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为280.82万元，资金来源为本级部门预算中央专项资金，其中：财政资金280.82万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金280.82万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金280.82万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目工程费262.85万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目草原植被恢复费、林地植被恢复费、林木补偿金9.14万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿费3.83万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿技术服务费、设计费、咨询费5万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
根据昌州财农[2024]47号中央衔接资金，八家地村2025年乡村渠道以工代赈项目拨付280.82万元，其中：三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目工程费262.85万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目草原植被恢复费、林地植被恢复费、林木补偿金9.14万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿费3.83万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿技术服务费、设计费、咨询费5万元。为有效解决当地富裕劳动力就业问题，项目计划实施新建流量为2㎡/s的3.8km浆砌石渠及配套附属设施等，项目建设过程中能积极带动当地困难群众务工，项目建成后，将大幅减少干旱带来的农作物减产，保证农作物的收成，增加农民收入。为作物生长创造条件，同时实现在干旱及时灌溉农田，让八家地村生态环境得到改善。
 
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“新建渠道长度”指标，预期指标值为“大于等于3.80公里”；
②质量指标
“项目（工程）验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；
③时效指标
“项目开工及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“三台镇八家地村2025年乡村渠道中央财政以工代赈项目资金”指标，预期指标值为“小于等于262.85万元”；
“三台镇八家地村2025年乡村渠道中央财政以工代赈项目草原植被恢复费、林地植被恢复费、林木补偿资金”指标，预期指标值为“小于等于9.14万元”；
“三台镇八家地村2025年乡村渠道中央财政以工代赈项目水土保持补偿费”指标，预期指标值为“小于等于3.83万元”；
“三台镇八家地村乡村渠道中央财政以工代赈项目水土保持补偿技术服务费、设计费、咨询费”指标，预期指标值为“等于5万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
“带动增加脱贫人口全年总收入”指标，预期指标值为“大于等于120万元”；
②社会效益指标
“带动当地困难群众务工人数”指标，预期指标值为“大于等于70人”；
“大幅减少干旱带来的农作物减产，保证农作物的收成，增加农民收入”指标，预期指标值为“显著提高”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对昌州财农[2024]47号拨付吉木萨尔县三台镇八家地村2025年乡村渠道中央财政以工代赈项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌州财农[2024]47号拨付吉木萨尔县三台镇八家地村2025年乡村渠道中央财政以工代赈项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
付永斌（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
吴杰（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
顾鹏飞（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
一是农业基础设施全面完善，项目按期高标准完成灌溉渠道新建及配套设施建设，彻底解决了原有土渠渗漏、灌溉效率低、覆盖不均等问题，农田灌溉条件大幅改善，有效提升水资源利用效率，夯实了村域农业生产基础，为特色农作物稳产高产提供了坚实保障。
二是群众就业增收成效显著，严格落实以工代赈政策，优先吸纳本村脱贫人口、低收入群体及农村富余劳动力就地务工，按时足额发放劳务报酬，切实增加村民工资性收入，有效拓宽了农村困难群体增收渠道，巩固拓展了脱贫攻坚成果。
三是政策惠民目标精准落地，项目实施过程中同步开展施工技能、安全作业及设施管护培训，提升了农村劳动力就业技能；全程规范工程质量与资金管理，保障项目合规推进、长效运行，切实将政策红利转化为民生实效。
四是乡村振兴基础持续夯实，完善的农田灌溉体系，推动村域农业生产向规模化、高效化转型，同时改善了农村生产生活条件，激活了乡村发展内生动力，实现了工程建设、群众增收、产业发展的多方共赢，为八家地村乡村全面振兴提供了有力支撑。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优秀。实际已完成1. 主干渠道新建/修缮：新建3.8公里浆砌石灌溉渠道，替换原有老旧土渠，采用浆砌石衬砌工艺，提升渠道防渗抗冲刷能力，从源头减少水资源渗漏损失。2. 配套设施完善：配套建设渠道进水口、出水口、分水闸、检修闸等附属设施，优化灌溉水流分配效率，同时增设田间配套管网接口，适配滴灌、水肥一体化等高效农业技术。3. 灌溉区域优化：针对村内3000余亩规模化种植区（葫芦、玉米、番茄等经济作物），重新规划灌溉线路，实现灌溉渠道全覆盖，解决部分地块“有水用不上”的问题。
具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国家发展和改革委员会颁发的《国家以工代赈管理办法》（国家发展改革委令2023年第57号）中：“支持农村公益性基础设施建设，组织当地群众就地务工就业，改善农村生产生活条件、带动群众增收”；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区以工代赈管理实施细则》（新发改规〔2024〕4号）中：“聚焦农田水利等农业农村基础设施短板，落实以工代赈政策要求，助力乡村振兴”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《吉木萨尔县农业农村局（乡村振兴局）配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“农村基础设施建设、乡村振兴项目实施、以工代赈项目管理”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”，功能分类为“2130599 其他乡村振兴支出”，经济分类为“310基本建设支出”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目根据《国家发展和改革委员会关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》（发改振兴[2020]1675号）文件要求，我单位上报《关于上报吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目工程初步设计的请示》，经吉木萨尔县发展和改革委员会审核，下发《关于吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目工程初步设计报告批复》批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆鑫耀览项目管理咨询有限公司单位编制《项目可行性研究报告》。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据昌州财农[2024]47号中央衔接资金，八家地村2025年乡村渠道以工代赈项目拨付280.82万元，其中：三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目工程费262.85万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目草原植被恢复费、林地植被恢复费、林木补偿金9.14万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿费3.83万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿技术服务费、设计费、咨询费5万元。为有效解决当地富裕劳动力就业问题，项目计划实施新建流量为2㎡/s的3.8km浆砌石渠及配套附属设施等，项目建设过程中能积极带动当地困难群众务工，项目建成后，将大幅减少干旱带来的农作物减产，保证农作物的收成，增加农民收入。为作物生长创造条件，同时实现在干旱及时灌溉农田，让八家地村生态环境得到改善。”。
②该项目实际工作内容为：三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目工程费262.85万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目草原植被恢复费、林地植被恢复费、林木补偿金9.14万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿费3.83万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿技术服务费、设计费、咨询费5万元。实施新建流量为2㎡/s的3.8km浆砌石渠及配套附属设施等，实现在干旱及时灌溉农田，让八家地村生态环境得到改善。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了新建渠道3.8公里，达到带动当地困难群众务工人数70人，大幅减少干旱带来的农作物减产，保证农作物的收成，增加农民收入的效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为280.82万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为280.82万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标12个，定量指标11个，定性指标1个，指标量化率为92%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“新建渠道长度大于等于3.80公里”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目开工及时率”“项目支付及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目为有效解决当地富裕劳动力就业问题，项目计划新建流量为
2m3/s 的 3.8km 浆砌石渠道及配套附属设施等，项目建设过程中预计带动当地困难群众务工人数70人，预计培训务工群众人数70 人，其中已脱贫人口（含监测对象）8 人。项目建成后，将大幅减少干旱带来的农作物减产，保证农作物的收成，增加农民收入。为作物生长创造良好条件，同时实现在干旱时及时灌溉农田，让八家地村生态环境得到改善，预算编制通过进行初步设计，按设计概算编制本项目预算。即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为新建流量为2m3/s 的 3.8km 浆砌石渠道及配套附属设施等，项目建设过程中预计带动当地困难群众务工人数 70 人，预计培训务工群众人数 70 人，其中已脱贫人口（含监测对象）8 人，项目实际内容为新建流量为2m3/s 的 3.8km 浆砌石渠道及配套附属设施等，项目建设过程中预计带动当地困难群众务工人数 70 人，预计培训务工群众人数 70 人，其中已脱贫人口（含监测对象）8 人，预算申请与《吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金280.82万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目工程费262.85万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目草原植被恢复费、林地植被恢复费、林木补偿金9.14万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿费3.83万元，吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿技术服务费、设计费、咨询费5万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目资金的请示》和《吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《昌州财农[2024]47号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌州财农[2024]47号），本项目实际到位资金280.82万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为280.82万元，其中：财政安排资金280.82万元，其他资金0万元，实际到位资金280.82万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（280.80/280.82）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金280..82万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（280.82/280.82）×100.00%=100%；
项目已完成，总体完成率为100%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《吉木萨尔县三台镇单位资金管理办法》《吉木萨尔县三台镇专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《吉木萨尔县三台镇资金管理办法》《吉木萨尔县三台镇收支业务管理制度》《吉木萨尔县三台镇政府采购业务管理制度》《吉木萨尔县三台镇合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《吉木萨尔县三台镇资金管理办法》《吉木萨尔县三台镇收支业务管理制度》《吉木萨尔县三台镇政府采购业务管理制度》《吉木萨尔县三台镇合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了吉木萨尔县三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目工作领导小组，由王博任组长，负责项目的组织工作；张军辉任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：王静和李满城，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。
1.数量指标完成情况分析
“新建渠道长度”指标：预期指标值为“大于等于3.8公里”，实际完成指标值为“等于3.8公里”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
2.质量指标完成情况分析
“项目（工程）验收合格率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
3.时效指标完成情况分析
“项目开工及时率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“资金支付及时率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目资金”指标：预期指标值为“小于等于262.85万元”，实际完成指标值为“等于262.85万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目草原植被恢复费、林地植被恢复费、林木补偿金”指标：预期指标值为“小于等于9.14万元”，实际完成指标值为“等于9.14万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿费”指标：预期指标值为“小于等于3.83万元”，实际完成指标值为“等于3.83万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目水土保持补偿技术服务费、设计费、咨询费”指标：预期指标值为“等于5万元”，实际完成指标值为“等于5万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.经济效益完成情况分析
“带动增加脱贫人口全年总收入”指标：预期指标值为“大于等于120万元”，实际完成指标值为“等于120万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分。
2.社会效益完成情况分析
“带动当地困难群众务工人数”指标：预期指标值为“大于等于70人”，实际完成指标值为“等于70人”，指标完成率为100.00%。达成提升了农村劳动力就业技能效益
综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分。
“大幅减少干旱带来的农作物减产，保证农作物的收成，增加农民收入”指标：预期指标值为“显著提高”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。达成有效提升水资源利用效率，夯实了村域农业生产基础，为特色农作物稳产高产提供了坚实保障效益
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“受益群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为100分，根据评分标准得100分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是聚焦民生短板谋划项目。针对八家地村农田灌溉设施年久失修、输水渗漏严重、农业灌溉用水保障不足等突出问题，深入田间地头开展实地调研，精准梳理基础设施建设需求，将渠道新建工程作为改善农业生产条件的核心抓手，确保项目建设贴合村情、贴合群众生产实际。二是科学统筹资金保障。构建“中央资金为主、县级配套为辅”的资金投入模式，合理优化资金使用结构，有效减轻村级集体经济资金压力，为项目顺利落地实施提供坚实资金保障。三是紧扣以工代赈初衷定位。项目前期全面摸排村内脱贫户、监测户及低收入群众务工意愿，提前锁定务工群体，坚持“先定群众、后建项目”，从源头保障本地困难群众优先参与项目建设，实现就地就近就业。
（二）存在的问题及原因分析
第一，在部分乡村渠道以工代赈项目实施中，由于财政资金拨付链条长、村级财务监管薄弱，出现了严重的资金违规现象。审计发现，个别村集体组织利用虚增工程量、伪造务工台账、虚报材料采购价格等手段套取中央资金。更有甚者，直接将本应发放给务工群众的劳务报酬资金挪作他用，例如用于偿还村级旧债、支付日常办公经费，甚至出现村组干部虚报冒领务工群众工资的恶劣情况。由于项目往往涉及大量零散的土方开挖、清淤等人工活，工程量核实难度大，“多计工程量、综合单价计算有误”成为套取资金的常用手法，导致中央财政资金在““最后一公里””流失，真正的“赈济”功能大打折扣。基层财务与内控制度失效，缺乏“物理隔离”。乡村渠道项目通常由村委会作为实施主体，但多数村级组织缺乏专业的财务人员，且未建立以工代赈资金专户。资金到达乡镇财政所后，常与村级其他经费混同管理，缺乏物理隔离。这种“大锅饭”式的财务管理，为挤占挪用提供了便利。
第二，以工代赈的核心是“赈”，即劳务报酬。但在实际操作中，这一问题最为突出。一方面是报酬额度低，部分项目资金中用于劳务报酬的比例仅占20%左右，剩余资金大量投入机械和材料，群众人均增收效果不明显，政策吸引力逐年减弱。另一方面是发放严重滞后，由于中央资金拨付流程繁琐，需经过“项目立项、招投标、施工进度审核、县级报账”等多环节，且县级财政普遍紧张，常出现“钱等项目”或“项目等钱”的矛盾。企业或村集体往往需要垫资施工，一旦垫资困难就导致停工，完工后因审计结算慢，务工群众往往要等半年甚至一年才能拿到工资，极大挫伤了群众参与乡村建设的积极性。财政报账制与以工代赈特性的错配。现行财政资金实行严格的“县级报账制”或“国库集中支付”，要求必须凭合规票据和验收证明才能拨付资金。但以工代赈项目的特点是雇佣大量零散村民，逐日登记考勤，按月按量发薪。财务制度要求提供发票与村民领款签字表，导致项目实施方在资金未到账时，无力垫付大额民工工资。

六、有关建议

一是强化项目前期谋划，深化实地调研，全方位、多渠道征求群众意见，提升项目设计精准度；二是优化务工组织管理，针对性开发适配弱劳力、半劳力的岗位，强化技能培训，完善质量监管体系，配齐监管力量，提升项目实施管理水平；三是加快资金统筹调度，简化审批流程，保障配套资金及时到位、劳务报酬足额按时发放；四是健全后期运维长效机制，拓宽管护资金筹措渠道，加强管护人员专业培训，引导群众主动参与管护，切实巩固项目建设成果，持续发挥以工代赈项目惠民效益，助力乡村全面振兴。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。