附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：2025年吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理

实施单位（公章）：吉木萨尔县住建局本级

主管部门（公章）：吉木萨尔县住建局本级

项目负责人（签章）：刘旭

填报时间：2026年04月10日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
吉木萨尔县现在存在城市公园绿化养护成本高、管理标准不统一、专业化程度不足的现状。城区天地园、北庭园等4个公园共计185万平方米的绿地养护长期面临“重建设、轻管护”的困境，传统分散管理模式易出现养护标准参差不齐、资金使用效益不高、专业人员配置不足等问题，导致部分区域绿地景观效果难以持续保持，无法满足居民日益增长的优美生态环境需求。为提高城市公共绿地的养护专业化水平和资金使用效益，解决传统养护模式下技术力量不足、管理标准不一、监管考核弱化等问题，确保公园绿化养护工作常态化、精细化、规范化运行，特设立本项目
2025年城市公园绿化养护服务费，吉木萨尔县城市公园绿化养护由县文投公司负责日常养护管理，依据县文投公司及县住建局签订的养护协议，以及公园考核管理办法，根据季度考核，2025年吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理1052万元。
2.主要内容
项目名称：2025年吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理。
项目主要内容：为提高城市环境质量，改善人居环境，2025年住建局安排城市公园养护费1052万元，由吉木萨尔县文投公司负责养护。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县住房和城乡建设局
实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月
实施情况：对城市4个公园共计185万平方米的面积进行养护，经过一年的养护，公园环境明显提升改善，2025年住建局安排城市公园养护费1052万元，由吉木萨尔县文投公司负责养护。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①日常养护与景观维护：负责园区绿化苗木、草坪、花卉的浇水、施肥、修剪、病虫害防治及补植补种，保持植物长势良好、景观效果优良。
②境卫生与设施管护：做好园区保洁、垃圾清运、公厕管理，维护园路、照明、座椅、护栏等公共设施完好，保障游园安全整洁。
③考核履约与费用结算：依据养护合同开展日常巡查、月度考核与验收，按考核结果规范办理养护经费支付，确保管养到位、资金合规。
（2）机构设置情况
单位内设机构：该项目由吉木萨尔县住房和城乡建设局园林办负责实施，负责人张继春。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算资金总额为1052万元，其中：财政资金为1052万元，其他资金为0万元。2024年实际收到预算资金1052万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支出1052万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付城市公园养护费1052万元，由吉木萨尔县文投公司负责养护。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
由吉木萨尔县丝路北庭文化旅游投资有限公司负责养护吉木萨尔县城市公园，2025年全年预计养护面积185万平方米，养护费用考核合格后，支付全年养护费1052万元。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“公园数量”指标，预期指标值为“大于等于4个”，
“公园养护面积”指标，预期指标值为“大于等于185万平方米”；
②质量指标
“按季度考核合格率”指标，预期指标值为“等于100%”。
“绿化养护合格率”指标，预期指标值为“等于95%”。
③时效指标
“服务时长”指标，预期指标值为“等于12个月”；
 （2）项目成本指标 
①经济成本指标
“本年支付项目款金额”指标，预期指标值为“小于等于1052万元/年”。
 ②社会成本指标 
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
如无此类指标
②社会效益指标
“改善城市环境”指标，预期指标值为“改善”；
“公园日常运转率”指标，预期指标值为“等于100%”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益群众满意度（%）”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对2024年项目展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2025年吉木萨尔县北庭园、天地园、庭州湾及和谐园养护管理，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
王磊（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
张继春（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
热西旦（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写
2.组织实施
2026年4月10日-4月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标
在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
一是：在项目决策方面：立项充分，经请示县人民政府，同意支付吉木萨尔县丝路北庭文化旅游投资有限责任公司，2025年度城市公园绿化养护服务费。
二是：项目管理方面：资金管理方面严格按照财务管理制度进行资金申请与支付，支付前经党组会议研究同意后经财务管理人员、项目负责人、财务分管领导、单位主要领导审核同意后进行拨付；工程管理方面我单位园林办对该项目进行监管实施，通过每月进行考核，进行监督管理，以督促项目落实。
三是：项目产出方面：对城市4个公园共计185万平方米的面积进行养护，经过一年的养护，公园环境明显提升改善，2025年住建局安排城市公园养护费1052万元，由吉木萨尔县文投公司负责养护
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成公园绿化进行养护，日常保洁，园林设施设备的日常维护和管理，每年养护成本1052万元，改善城市环境，提高城市绿化。 具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分100分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合本项目立项符合；本项目立项符合《昌吉州人居环境绿化条例》中：“城市绿地的保护与管理”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《吉木萨尔县城市管理中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责各类绿地的管理和运行工作”，属于我单位履职所需；本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“业务类”经济分类为“县级财政类”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
 项目由吉木萨尔县丝路北庭文化旅游投资有限公司负责有养护的吉木萨尔县城市公园，全年养护面积185万平方米，事前已过必要的绩效评估、集体决策程序。 
 非基础建设类模板：本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估。综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。 
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“为进一步提升城市整体形象，计划对县城4个公园绿地进行养护，养护面积为185万㎡。通过对县城公园绿化养护，日常保洁，园林设施设备的日常维护和管理，改善城市环境，提高城市绿化”。
②该项目实际工作内容为：由吉木萨尔县丝路北庭文化旅游投资有限公司负责有养护的吉木萨尔县4个城市公园，全年养护面积185万平方米，养护费用按考核，养护费用1052万元。绩效目标与实际工作内容一致。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了2025年养护指标，达到2025年目标效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1052万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1052万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为89%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“公园个数4个，公园养护面积185万平方米”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目本项目预算编制根据项目合同进行编制，预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为1052万元，项目实际内容为本项目资金主要用于支付城市公园绿化养护费资金，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以本项目实际分配资金以具体考核结果为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金1052万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为1052万元，其中：财政安排资金1052万元，其他资金0万元，实际到位资金1052万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金1052万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1052/1052）×100.00%=100%；
项目已完成，总体完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规以及《吉木萨尔县住房和城乡建设局资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《吉木萨尔县住房和城乡建设局资金管理办法》《吉木萨尔县公园管理考核办法》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《吉木萨尔县住房和城乡建设局资金管理办法》《吉木萨尔县住房和城乡建设局合同管理办法》《吉木萨尔县公园管理考核办法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目实施及考核等过程均按照采合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党组会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证会议纪要、项目合同书、财务支付凭证、考核资料等资料齐全并及时归档。
③本项目不存在调整。
④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的场地、水、电等配套也已到位。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
 “公园数量”指标：预期指标值为大于等于4个，实际完成指标值为4个，指标完成率为100%。 
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“公园养护面积”指标：预期指标值为大于等于185万平方米，实际完成指标值为185万平方米，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
2.质量指标完成情况分析
“按季度考核合格率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“绿化养护合格率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
3.时效指标完成情况分析
“服务时长”指标：预期指标值为12个月，实际完成指标值为12个月，指标完成率为100%。
 综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。 
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“本年支付项目款金额”指标：预期指标值为小于等于1052万元/年，实际完成指标值为1052万元/年，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.经济效益完成情况分析
无经济效益指标。
2.社会效益完成情况分析
“改善城市环境”指标：预期指标值为有效改善，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
“公园日常运转率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.生态效益完成情况分析
 本项目无该指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“受益群众满意度”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
县财政按进度拨付专项资金，经分管领导、财务负责人审核后结算资金。实行转款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用资金发生，提高资金使用效益。
项目组织上，明确养护标准、作业频次、安全责任与考核条款，实现 “管养分离、专业运维”。建立 “周巡查、月考核、季复盘” 机制，现场核验苗木长势、绿地保洁、设施完好等情况，同步留存影像与台账，为费用支付提供真实依据。
资金管理上，严格执行预算刚性、专款专用、分级审批，养护经费全额纳入财政预算，按季度进度与考核结果分期拨付。支付流程实行 “养护申请 — 现场验收 — 资料审核 — 财务复核 — 领导审批 — 国库支付” 闭环，必备合同、发票、验收单、考核表等材料齐全，杜绝无依据支付、超范围支出。推行考核与支付挂钩，考核达标足额支付，未达标按比例扣减，连续不达标约谈整改，倒逼养护质量提升。
（二）存在的问题及原因分析
一、考核扣分力度精准度存在不足
在北庭园、天地园、庭州湾、和谐园养护费用支付中，存在未严格执行不合格扣分、整改复核再考核扣分的情况，导致养护单位动力不足、管护标准下降。原因在于：考核细则不够细化，公园面积、植被类型、管护难度差异大，未按园区特点制定差异化评分标准，考核主观性较强；现场核验、巡查记录、影像资料、整改核验等考核扣分依据不够扎实。
二、支付流程不够规范
在北庭园、天地园、庭州湾、和谐园养护费用支付中，费用支付存在个别环节审批时限较长，影响按时拨付。原因在于：一是管理制度执行不到位，对支付要件、审批权限、时限要求宣贯不够，经办人员标准把握不一；二是信息化水平不高，仍以纸质台账为主，线上审批与痕迹管理不完善，易出现遗漏、错漏，增加资金管理风险。

六、有关建议

建议进一步健全量化考核、刚性挂钩、按效付费机制。一是细化完善四园养护考核细则，按园区类型、管护内容制定可量化、可核查的评分标准，明确扣分情形与扣减额度，避免主观打分、弹性过大；二是严格执行 “验收不合格不付款、整改不到位不付款”，将考核结果直接作为费用支付依据，加大对养护不到位、质量不达标问题的扣款力度；三是建立月度考核、季度汇总、年度评价机制，做到扣分有据、标准统一、公开透明，以严格考核提升资金使用精准度，倒逼养护单位提升管理水平。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。