附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：农业农村局2022年-2024年乡村振兴债券资金等项目（县级配套）

实施单位（公章）：吉木萨尔县农业农村局

主管部门（公章）：吉木萨尔县农业农村局

项目负责人（签章）：陈惠玲

填报时间：2026年04月10日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
“十四五”期间，按照中央及自治区要求，顺应广大农牧民需求，亟需进一步加强完善农村人居环境基础设施保障的建设，以建设幸福为目标，把优化人居环境为新农村建设的重要抓手，从治理农村环境“脏、乱、差、散”入手，加大村庄基础设施建设，使农村面貌焕然一新，农村经济持续发展，农村社会全面进步，建成天蓝、地绿、水净、村美的幸福村镇。吉木萨尔县目前乡镇基础设施薄弱，根据《乡村振兴促进条例》等政策，为促进乡村建设进一步发展，解决乡村基础设施薄弱等问题，经县人民政府同意，吉木萨尔县发展和改革委员审批，特设立本项目。农业农村局实施了吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目、吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目、吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目、吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目、吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目、吉木萨尔县村容村貌提升工程等乡村振兴6个项目。根据合同约定，项目完工后根据工程结算金额支付工程尾款。目前乡村振兴一般债券资金已支付完毕，不足部分需县财政配套资金予以解决。根据合同约定和工程结算情况，需县财政配套资金1029.654426万元。
2.主要内容
（1）吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目（一标段）：新建排水管道7公里；新建30立方米一体化污水处理设施；相关配套附属设施。根据工程结算需县财政配套资金16.804686万元。
（2）吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目：新建道路硬化12944.23平方米；新建人行道11525平方米；新建排水管线7057米；电信管道地埋380米；新建占地10亩农机大院1座；智能垃圾回收站1座；相关配套附属设施。根据工程结算需县财政配套资金218.762616万元。
（3）吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目：新建60U型渠、80U型渠和浆砌渠约70.228公里，其中泉子街镇新建渠道15.7公里；大有镇33.7公里；新地乡15.5公里；老台乡5.25公里；以及本项目相关配套附属设施（水泵、泵房等）。根据工程结算需县财政配套资金120.683564万元。
（4）吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目：新建给水管网12.5km；新建排水管网9km；相关配套附属设施。根据工程结算需县财政配套资金152.987986万元。
（5）吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目：新建80U型渠9.15km；新建60U型渠9.25km；新建边山大渠（浆砌石）2.4km；相关配套附属设施。根据工程结算需县财政配套资金20.415574万元。
（6）吉木萨尔县村容村貌提升工程：吉木萨尔县各乡镇部分村庄新建围墙、围墙修缮、房屋外立面改造及主干道沿街商铺外立面提升。根据工程结算需县财政配套资金500万元。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县农业农村局。
实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月。
实施情况：
（1）吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目（一标段），该标段总投资625万元，2022年7月19日发布招标公告，2022年8月15日完成招标，中标施工单位新疆天富胜建筑工程有限公司，中标金额581.213541万元，2022年8月20日签订施工合同并开工建设，2023年7月28日竣工验收，工程结算审定金额516.804686万元。
（2）吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目，总投资2750万元，2022年8月5日发布招标公告，2022年9月26日完成招标，中标施工单位福途建设集团有限公司，中标金额2450.687267万元，2022年9月30日签订施工合同并开工建设，2023年10月24日竣工验收，2025年完成工程结算审核，审定金额2418.762616万元。
（3）吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目，总投资3875万元，2022年6月28日发布招标公告，2022年8月2日完成招标，中标施工单位新疆绿河建设工程有限责任公司，中标金额3494.715432万元，2022年8月3日签订施工合同并开工建设，2023年6月27日竣工验收，2025年完成工程结算审核，审定金额3220.683564万元。
（4）吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目，总投资2000万元，2022年7月20日发布招标公告，2022年8月16日完成招标，中标施工单位新疆城建（集团）股份有限公司，中标金额1772.382829万元，2022年8月18日签订施工合同并开工建设，2023年11月6日竣工验收，2025年完成工程结算审核，审定金额1752.987986万元。
（5）吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目，总投资750万元，2022年6月30日发布招标公告，2022年8月5日完成招标，中标施工单位新疆旭元泽水利工程有限公司，中标金额719.08179万元，2022年8月7日签订施工合同并开工建设，2023年6月20日竣工验收，2025年完成工程结算审核，审定金额620.415574万元。
（6）吉木萨尔县村容村貌提升工程，总投资6000万元，2023年4月12日发布招标公告，2023年5月9日完成招标，中标施工单位新疆昌吉建设（集团）有限责任公司，中标金额5130.144086万元，2023年8月28日签订施工合同并开工建设，2024年7月30日竣工验收，2025年完成工程结算审核，审定金额3047.736627万元。
通过项目实施，乡村基础设施进一步完善，村容村貌进一步提升，从根本上解决人民群众生活问题，改善广大居民的生活水平和生活环境。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①负责项目前期工作，做好现场踏勘、方案编制、立项报批、招投标及合同签订等前期筹备。
②组织项目现场实施，统筹施工、监理等工作，抓好工程进度、质量安全和现场管理。
③严格执行项目资金管理规定，规范资金使用、支付和台账管理，确保专款专用、合规高效。
④牵头组织项目自查、阶段性验收和竣工验收，完善工程资料，做好档案归集。
（2）机构设置情况
单位内设机构：吉木萨尔县乡村振兴综合保障中心规划项目规划股。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为1029.654426万元，资金来源为本级部门预算，其中：县财政资金1029.654426万元，2025年实际收到预算资金1029.654426万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金1029.654426万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付项目工程款：吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目（一标段）工程款16.804686万元；吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目工程款218.762616万元；吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目工程款120.683564万元；吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目工程款152.987986万元；吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目工程款20.415574万元；吉木萨尔县村容村貌提升工程工程款500万元，合计1029.654426万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
本项目主要实施内容为乡村振兴6个工程项目建设，完善村巷道硬化、给排水管网、渠道、护坡整治等内容，项目全部已完工。根据工程结算，需县级配套资金1029.654426万元。通过本项目的实施，乡村基础设施进一步完善，村容村貌进一步提升，从根本上解决人民群众生活问题，改善广大居民的生活水平和生活环境。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“化债工程项目个数”指标，预期指标值为“大于等于6个”；
②质量指标
“工作任务完成率（%）”指标，预期指标值为“等于100%”；
③时效指标
“债务偿还及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“化解工程项目债务金额”指标，预期指标值为“小于等于1029.65万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“农村经济活力和发展后劲”指标，预期指标值为“逐步增强”；
“农村人居环境状况”指标，预期指标值为“明显改善”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益人群满意度（%）”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对农业农村局2022年-2024年乡村振兴债券资金等项目（县级配套）开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为农业农村局2022年-2024年乡村振兴债券资金等项目（县级配套），评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
陶露（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
徐洋（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
一是通过实施了6个乡村振兴项目，完善了吉木萨尔县乡村基础设施；二是强化了资金统筹，优先将欠款纳入年度预算保障，确保按期足额兑付；三是优化了营商环境，保障施工单位合法权益，积极做好债务化解工作。但在实施过程中也存在一些不足：受项目工程结算审核完成时间影响，资金欠款化解节奏受限。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成6个化债工程项目，金额1029.654426万元，工作任务和债务偿还及时率达到100%，企业对债务化解满意度100%。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21 19 30 20 10 100
得分率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）和《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）中：支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板；本项目立项符合《吉木萨尔县十四五乡村振兴规划》中：“改善农村基础设施条件和农村人居环境”等内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《吉木萨尔县农业农村局部门职能》中职责范围中的“统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”经济分类为“50302基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目根据《关于下达2022年地方政府债券(巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务)计划的通知》（昌州财农〔2022〕21号）等文件要求，我单位上报《关于吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目可行性研究报告批复的申请》、《关于吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目可行性研究报告批复的申请》、《关于吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目可行性研究报告批复的申请》、《关于吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目可行性研究报告批复的申请》、《关于吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目可行性研究报告批复的申请》、《关于吉木萨尔县村容村貌提升工程可行性研究报告批复的申请》，经吉木萨尔县发展和改革委员会审核，下发《关于吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2022〕131号）、《关于吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2021〕81号）、《关于吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2021〕92号）、《关于吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2022〕130号）、《关于吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2022〕132号）、《关于吉木萨尔县村容村貌提升工程可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2023〕45号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托铭扬工程设计集团有限公司编制《吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目可行性研究报告》、新疆银桥工程项目咨询有限公司编制《吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目可行性研究报告》、新疆东鹏伟业工程管理有限公司编制《吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目可行性研究报告》、新疆鑫耀览项目管理咨询有限公司编制《吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目可行性研究报告》、新疆鑫耀览项目管理咨询有限公司编制《吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目可行性研究报告》、铭扬工程设计集团有限公司编制《吉木萨尔县村容村貌提升工程可行性研究报告》。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“乡村振兴6个工程项目建设，完善村巷道硬化、给排水管网、渠道、护坡整治等内容，项目总投资17000万元，其中债券资金8400万元，项目已完工。根据工程结算，需县级配套资金1029.654426万元。通过本项目的实施，乡村基础设施进一步完善，村容村貌进一步提升，从根本上解决人民群众生活问题，改善广大居民的生活水平和生活环境”。
②该项目实际工作内容为：本项目实际完成化解工程项目债务6个，村容村貌得到提升，改善了吉木萨尔县乡村基础设施条件，从根本上解决人民群众生活问题，使农村面貌焕然一新，通过欠款化解，保障了施工单位的合法权益，改善了营商环境。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了6个工程项目债务化解，金额1029.654426万元，资金支付工作任务和债务偿还及时率达到100%，企业对债务化解满意度100%，农村经济活力和发展后劲逐步增强，农村人居环境状况明显改善，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1029.654426万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1029.654426万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“化债工程项目个数大于等于6个”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“债务偿还及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目根据项目施工合同、工程进度、资金支付和工程结算审核情况，据实计算县财政配套资金。其中：吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目（一标段）需工程款16.804686万元、吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目需工程款218.762616万元、吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目需工程款120.683564万元、吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目需工程款152.987986万元、吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目需工程款20.415574万元、吉木萨尔县村容村貌提升工程需工程款500万元，合计1029.654426万元，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为6个工程项目工程款1029.654426万元，项目实际内容为6个工程项目工程款1029.654426万元，预算申请与《农业农村局2022年-2024年乡村振兴债券资金等项目（县级配套）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1029.654426万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目（一标段）需工程款16.804686万元、吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目需工程款218.762616万元、吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目需工程款120.683564万元、吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目需工程款152.987986万元、吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目需工程款20.415574万元、吉木萨尔县村容村貌提升工程需工程款500万元，合计1029.654426万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于拨付吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目（一标段）工程款16.804686万元的报告》、《关于拨付吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目工程款218.762616万元的报告》、《关于拨付吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目工程款120.683564万元的报告》、《关于拨付吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目工程款152.987986万元的报告》、《关于拨付吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目项目工程款20.415574万元的报告》、《关于拨付吉木萨尔县村容村貌提升工程工程进度款500万元的报告》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据2025年政府预算，本项目实际到位资金1029.654426万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为1029.654426万元，其中：财政安排资金1029.654426万元，其他资金0.00万元，实际到位资金1029.654426万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1029.654426/1029.654426）×100.00%=100%。得分=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金1029.654426万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1029.654426/1029.654426）×100.00%=100.00%；
项目已完成，总体完成率为100.00%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《吉木萨尔县农业农村局财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《吉木萨尔县农业农村局预算绩效管理工作实施办法》，《吉木萨尔县农业农村局财务管理制度》《吉木萨尔县农业农村局项目管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《吉木萨尔县农业农村局预算绩效管理工作实施办法》，《吉木萨尔县农业农村局财务管理制度》《吉木萨尔县农业农村局项目管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目立项、实施、验收等过程均按照项目管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了农业农村局2022年-2024年乡村振兴债券资金等项目（县级配套）项目工作领导小组，由陈惠玲任组长，负责项目的组织工作；罗基宏任副组长，负责项目的实施工作；组员王彦杰，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.数量指标完成情况分析
“化债工程项目个数”指标：预期指标值为“大于等于6个”，实际完成指标值为“等于6个”，指标完成率为100.00%。根据工作资料显示，实际完成值为6个。
综上所述，本指标满分为10.50分，根据评分标准得10.50分。
2.质量指标完成情况分析
“工作任务完成率（%）”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
3.时效指标完成情况分析
“债务偿还及时率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.50分，根据评分标准得4.50分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“化解工程项目债务金额”指标：预期指标值为“小于等于1029.65万元”，实际完成指标值为“等于1029.65万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“农村经济活力和发展后劲”指标：预期指标值为“逐步增强”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。农村活力和后劲得到增强。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
“农村人居环境状况”指标：预期指标值为“明显改善”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。农村人居环境明显改善。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。
1.满意度完成情况分析
“受益人群满意度（%）”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为105.26%。扣分原因分析：在前期设定满意度指标时，为确保项目产出指标的安全性和底线思维，设定了大于等于95%的保守指标，实际完成值产生偏差。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
在资金管理工作中，坚持问题导向、源头管控，全面核查梳理各工程项目资金收支及资金缺口，分类建立项目资金管理台账，详细登记欠款金额、欠款对象，做到底数清、情况明、责任实。积极统筹财力，优先将工程欠款足额纳入年度财政预算，专门单列化债资金，明确资金用途，实行专款专用、封闭运行、优先保障，确保化债资金及时足额到位。严格执行预算管理规定，坚持“先清欠、后支出”原则，优化资金支付流程，压减一般性支出，优先保障工程欠款化解。同时，进一步规范资金审核拨付程序，严格以合同约定、工程进度、竣工验收、竣工结算等资料为依据，层层把关、从严审核，坚决杜绝无依据付款、超进度付款和违规垫付行为，有效防止资金浪费，提高资金使用效益，从源头上防范和化解资金风险，保障项目资金平稳有序运行。
（二）存在的问题及原因分析
一是在前期设定满意度指标时，为确保项目产出指标的安全性和底线思维，设定了大于等于95%的保守指标，实际完成值产生偏差。
二是当年项目县级配套资金未到位，导致项目工程结算后出现缺口。受县级财政总体财力薄弱，刚性支出增加，可用财力有限，专项资金到位后，县级配套资金难以足额落实；加之项目前期谋划不够精细，资金测算不充分，进一步加剧资金缺口，造成工程项目欠款逐步累积。

六、有关建议

一是关于满意度指标，总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此推进服务质量持续提升。
二是关于项目配套资金。强化项目前期谋划，科学测算资金需求，合理确定建设规模与实施时序，避免超出财政承受能力盲目上项目。健全资金统筹保障机制，提前对接上级资金，积极争取各项，拓宽资金筹措渠道，将配套资金足额纳入年度预算，优先保障项目实施。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。