附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目工程款的请示

实施单位（公章）：吉木萨尔县北庭镇人民政府本级

主管部门（公章）：吉木萨尔县北庭镇人民政府本级

项目负责人（签章）：樊锐

填报时间：2026年04月14日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
吉木萨尔县北庭镇正处于乡村振兴提质增效、文旅融合深度发展、人居环境提档升级的关键阶段，辖区内泉水地村辣椒产业作为村级特色农业主导产业，现有分拣、包装、保鲜、储存配套设施薄弱，制约产业规模化、标准化发展；泉水地村乡村振兴示范村基础设施短板突出，公共服务配套、产业发展支撑能力不足；北庭故城作为区域文旅核心资源，基础设施承载能力、游览服务水平难以匹配文旅产业发展需求；西上湖村人行道建设滞后，村民出行安全与人居环境品质亟待提升。同时，各项目建设实施过程中涉及林地、草原征用及植被恢复，相关补偿安置、植被恢复工作是保障项目合规推进、维护农牧民合法权益、筑牢区域生态安全屏障的关键环节。实施上述系列项目，既是补齐农业产业发展、乡村基础设施、文旅配套服务短板的现实需要，也是落实乡村振兴战略、改善农村人居环境、推动文旅产业高质量发展、统筹生态保护与项目建设的重要举措。项目实施后，可有效完善泉水地村辣椒全产业链配套，提升农产品附加值，带动村民增收致富；补齐示范村基础设施短板，夯实乡村振兴发展根基；提升北庭故城文旅服务承载力，激活文旅融合发展动能；完善西上湖村交通出行配套，保障群众出行安全、提升村容村貌；通过规范落实林地草原补偿安置、植被恢复举措，切实保障农牧民切身利益，修复提升区域生态环境，实现产业发展、民生改善、文旅提质、生态保护多方共赢，助力北庭镇经济社会高质量发展，项目实施具有极强的现实必要性、充分性和紧迫性。
2.主要内容
（1）项目名称：吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目
项目主要内容：主要用于新建1900平方米标准化厂房，300平方米保鲜库，定制两条生产线及配套设施设备，1000平方米场地硬化、地磅、消防设施等相关附属配套设施建设。农村公路3公里及桥涵2座；居民点马路砖铺设9000平方米；林床整治及绿化管网5公里；草格砖硬化3000平方米；铺装硬化5000平方米；穴植树穴300个；通过项目的实施，有利于补齐辣椒初加工与仓储短板，延长保鲜期、降低霉变、提升商品率与附加值，自动化分拣、包装、烘干替代人工，降本增效，推动辣椒产业规模化、标准化、集约化，形成“订单收购-初加工-深加工”全产业链，拓展收益渠道；吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目的实施，有利于人居改善，使生活更便捷、环境更宜居，提升幸福感，提升乡村治理能力，助力创建自治区级示范村。
(2)项目名称：北庭镇北庭故城基础设施建设项目林地补偿、安置补助、林木补偿、征用草地补偿、征用草原安置补偿费用和草原植被恢复、森林植被恢复项目
项目主要内容：主要用于补偿款的足额发放，保障被征用地农户生活稳定，计划用于保障主体项目施工区域4.67公顷（70.05亩）村集体土地、3300棵杨树、榆树的土地征收、树木采伐和林带补种。生态治理，遏制退化、维护生物多样性，保障区域生态安全，平衡文物保护与民生发展，减少项目推进阻力，助力社会稳定。
(3)项目名称：吉木萨尔县北庭镇西上湖村人行道建设项目
项目主要内容：用于西上湖村三十户村民小组居民点巷道人行道铺设8500平方米，项目实施有利于人车分流，减少事故，老人小孩出行更加安全，提升村容风貌，增强宜居性，提升公共空间利用率。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县北庭镇人民政府
实施时间：本项目实施周期为2025年6月-2025年12月。
实施情况：北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存、泉水地村乡村振兴示范村基础设施、北庭故城基础设施、西上湖村人行道建设及林地草原征用补偿、植被恢复相关经费类项目，严格按照建设程序规范推进实施。前期已完成项目立项批复、现场勘查、方案编制、用地及生态补偿测算、资金筹措等准备工作，手续完备、要件齐全；严格执行招投标管理规定，依法依规开展招标采购，择优确定施工及服务单位，全程公开透明、程序合规。项目实施阶段，严格对照设计方案及建设标准组织施工，强化全过程质量、安全及进度管控，同步规范落实林地林木、草原征用安置补偿兑付及草原、森林植被恢复措施，西上湖村人行道工程按期完成施工建设；经费类项目按工作节点有序推进，按时完成补偿核算、资金拨付、植被恢复治理等阶段性工作。各项目完工后，严格组织竣工自查、资料审核，按程序开展竣工验收，验收合格后全部投入正常使用。目前，产业配套、乡村基建、文旅设施、人居环境及生态补偿修复等工作均落地见效，项目建设任务全面完成，资金使用规范合规，达到预期建设成效。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；
②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、服务等行政工作等；
③制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；
④宣传、落实好党的路线、方针、政策，完善农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
⑤科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
⑥加强民政、教育、科技、文化、卫生、服务、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
⑦进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。
（2）机构设置情况
从部门决算单位构成看，新疆昌吉州吉木萨尔县北庭镇人民政府部门决算，单位无下属预算单位，下设五办五中心，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、北庭镇农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。
吉木萨尔县北庭镇人民政府2025年度实有人数80人：行政编制26人，事业编制29人，退休25人，离休0人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为367.48万元，资金来源为本级部门预算（中央专项资金），其中：财政资金367.48万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金367.48万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金367.48万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目费用30万元、北庭镇北庭故城基础设施建设项目林地补偿、安置补助、林木补偿、征用草地补偿、征用草原安置补偿费用和草原植被恢复、森林植被恢复项目费用330.63万元、吉木萨尔县北庭镇西上湖村人行道建设项目费用6.85万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
截至2025年12月31日，本项目支出资金367.48万元，资金执行率100%，本项目实际完成吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目300000元、北庭镇北庭故城基础设施建设项目林地补偿、安置补助、林木补偿、征用草地补偿、征用草原安置补偿费用和草原植被恢复、森林植被恢复项目3306294.46元、吉木萨尔县北庭镇西上湖村人行道建设项目工程款68497.1元；通过本项目的实施，提升村容风貌，增强宜居性，提升公共空间利用率，受益群众满意度达到95%。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“农村铺设公路长度”指标，预期指标值为“大于等于3公里”；
“居民点马路砖铺设长度”指标，预期指标值为“大于等于9000平方米”；
“铺设林床整治及绿化管网长度”指标，预期指标值为“大于等于5公里”；
“铺设草格转硬化面积”指标，预期指标值为“大于等于3000平方米”；
“铺装硬化面积”指标，预期指标值为“大于等于5000平方米”；
“穴植树穴数量”指标，预期指标值为“大于等于300个”；
“新建厂房面积”指标，预期指标值为“大于等于1900平方米”；
“新建保鲜库面积”指标，预期指标值为“大于等于300平方米”；
“人行道铺设面积”指标，预期指标值为“大于等于8500平方米”；
②质量指标
“项目建成验收合规率”指标，预期指标值为“等于100%”；
③时效指标
“项目完成时间”指标，预期指标值为“2025年12月20日前”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目工程款”指标，预期指标值为“等于30万元”；
“北庭故城基础设施建设项目林地补偿、安置补助、林木补偿、征用草地补偿、征用草原安置补偿费用和草原植被恢复、森林植被恢复费用”指标，预期指标值为“等于330.63万元”；
“吉木萨尔县北庭镇西上湖村人行道建设项目工程款”指标，预期指标值为“等于6.85万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“延长辣椒保鲜期”指标，预期指标值为“有效延长”；
③生态效益指标
“改善项目建设区域水土流失治理”指标，预期指标值为“有效改善”；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目工程款的请示开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目工程款的请示，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
樊锐（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
王正（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
汪美玉（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
一是项目决策科学规范，实施管理全程可控。严格遵循项目建设管理程序，围绕泉水地村辣椒产业提质、乡村振兴示范村建设、北庭故城文旅配套完善、西上湖村人居环境提升及林地草原生态补偿等重点任务，依法依规完成项目立项、招投标、合同管理、施工管控、资金拨付及竣工验收全流程工作，规范落实林地林木、草原征用安置补偿兑付及植被恢复治理，保障各项目合规有序推进。
二是建设任务全面完成，综合效益有效发挥。通过系列项目实施，全面完成辣椒分拣、包装、保鲜、储存设施建设，补齐乡村振兴示范村基础设施短板，完善北庭故城文旅配套功能，建成西上湖村人行道提升村民出行条件；足额落实各类补偿资金，完成草原、森林植被恢复工作，有效带动村集体增收、改善人居环境、提升文旅承载力、筑牢区域生态屏障，全面达成项目建设产出目标，发挥产业、民生、生态多重效益。
三是实施过程存在短板，后续管理仍需完善。部分项目前期勘察深度不足，施工阶段存在局部设计微调，一定程度影响建设进度；项目施工、补偿兑付、植被恢复多线并行，统筹协调力度有待加强；项目建成后管护机制不够健全，后期运维、设施管护、生态长效管护工作需进一步细化完善。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优秀。实际已完成各类项目建设及相关工作，各项建设任务、资金兑付、生态治理等工作均落地见效。1、北庭镇泉水地村辣椒分拣、包装、保鲜、储存项目已全面完工，新建1900平方米标准化厂房、300平方米保鲜库，定制完成两条生产线及配套设施设备，同步完成1000平方米场地硬化、地磅、消防设施等附属配套设施建设；吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目顺利竣工，建成农村公路3公里、桥涵2座，完成居民点9000平方米马路砖铺设、5公里林床整治及绿化管网铺设、3000平方米草格砖硬化、5000平方米铺装硬化，挖掘穴植树穴300个。通过项目实施，彻底补齐辣椒初加工与仓储短板，有效延长辣椒保鲜期、降低霉变率，大幅提升辣椒商品率与附加值，实现自动化分拣、包装、烘干替代人工，切实降本增效，推动本地辣椒产业朝着规模化、标准化、集约化方向发展，成功构建“订单收购-初加工-深加工”完整产业链，有效拓展产业收益渠道；同时全面改善泉水地村人居环境，让村民生活更便捷、乡村环境更宜居，显著提升村民幸福感，进一步提升乡村治理能力，为创建自治区级乡村振兴示范村奠定坚实基础。2、林地、草地征用补偿及植被恢复项目已圆满完成，各类补偿款已足额发放到位，切实保障被征用地农户生活稳定；3306294.46元草原植被恢复费已按计划专款专用，顺利完成主体项目施工区域4.67公顷（70.05亩）村集体土地征收、3300棵杨树及榆树采伐处置和林带补种工作。通过生态治理举措，有效遏制草原退化趋势，维护区域生物多样性，牢牢守住生态安全底线，妥善平衡文物保护与民生发展关系，顺利化解项目推进阻力，有力维护辖区社会和谐稳定。3、北庭镇西上湖村三十户村民小组巷道人行道建设项目已全部完工，完成8500平方米人行道铺设工作，实现辖区人车分流，有效减少出行安全事故，切实保障老人、小孩出行安全，同时大幅提升乡村村容风貌，增强乡村宜居性，进一步提升农村公共空间利用率。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国务院颁发的《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发〔2019〕12号）中：“支持农产品初加工、仓储保鲜设施建设，补齐乡村基础设施短板，推动乡村产业全链条发展，改善农村人居环境”；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2021-2025年）》中：“推进乡村产业提质增效、乡村基础设施提档升级、文物遗址周边生态保护与基础设施完善，统筹农村人居环境整治与生态修复”内容；本项目立项符合《吉木萨尔县北庭镇人民政府配置内设机构和人员编制规定》中关于负责辖区农业产业发展、乡村振兴建设、农村基础设施实施、征地补偿安置、生态环境保护、民生保障服务等职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”经济分类为“基础设施建设”“拆迁补偿”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目根据《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发〔2019〕12号）、《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2021-2025年）》文件要求，我单位上报《关于吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目可行性研究报告批复的报告》（北镇政发〔2024〕3号），《关于吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告批复的报告》（北镇政发  [2024]  2号）、《关于吉木萨尔县北庭镇西上湖村人行道建设项目建议书的报告》（北镇政发  [2022]  35号）经吉木萨尔县发展和改革委员会审核，下发《吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目可研批复》（吉县发改〔2024〕19号）、《吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2024〕18号）、《吉木萨尔县北庭镇西上湖村人行道建设项目建议书的批复》（吉县发改〔2022〕191号）等批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于专项资金项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托专业咨询单位编制《项目可行性研究报告》。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1、吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目主要用于新建1900平方米标准化厂房，300平方米保鲜库，定制两条生产线及配套设施设备，1000平方米场地硬化、地磅、消防设施等相关附属配套设施建设。农村公路3公里及桥涵2座；居民点马路砖铺设9000平方米；林床整治及绿化管网5公里；草格砖硬化3000平方米；铺装硬化5000平方米；穴植树穴300个；通过项目的实施，有利于补齐辣椒初加工与仓储短板，延长保鲜期、降低霉变、提升商品率与附加值，自动化分拣、包装、烘干替代人工，降本增效，推动辣椒产业规模化、标准化、集约化，形成“订单收购-初加工-深加工”全产业链，拓展收益渠道；吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目的实施，有利于人居改善，使生活更便捷、环境更宜居，提升幸福感，提升乡村治理能力，助力创建自治区级示范村。
2、北庭镇北庭故城基础设施建设项目林地补偿、安置补助、林木补偿、征用草地补偿、征用草原安置补偿费用和草原植被恢复、森林植被恢复项目，补偿款的足额发放，保障被征用地农户生活稳定，草原植被恢复费用于3306294.46元，计划用于保障主体项目施工区域4.67公顷（70.05亩）村集体土地、3300棵杨树、榆树的土地征收、树木采伐和林带补种。生态治理，遏制退化、维护生物多样性，保障区域生态安全，平衡文物保护与民生发展，减少项目推进阻力，助力社会稳定。
3、吉木萨尔县北庭镇西上湖村人行道建设项目工程款68497.1元，用于西上湖村三十户村民小组居民点巷道人行道铺设8500平方米，项目实施有利于人车分流，减少事故，老人小孩出行更加安全，提升村容风貌，增强宜居性，提升公共空间利用率”。
②该项目实际工作内容为：1、北庭镇泉水地村辣椒分拣、包装、保鲜、储存项目已全面完工，新建1900平方米标准化厂房、300平方米保鲜库，定制完成两条生产线及配套设施设备，同步完成1000平方米场地硬化、地磅、消防设施等附属配套设施建设；吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目顺利竣工，建成农村公路3公里、桥涵2座，完成居民点9000平方米马路砖铺设、5公里林床整治及绿化管网铺设、3000平方米草格砖硬化、5000平方米铺装硬化，挖掘穴植树穴300个。通过项目实施，彻底补齐辣椒初加工与仓储短板，有效延长辣椒保鲜期、降低霉变率，大幅提升辣椒商品率与附加值，实现自动化分拣、包装、烘干替代人工，切实降本增效，推动本地辣椒产业朝着规模化、标准化、集约化方向发展，成功构建“订单收购-初加工-深加工”完整产业链，有效拓展产业收益渠道；同时全面改善泉水地村人居环境，让村民生活更便捷、乡村环境更宜居，显著提升村民幸福感，进一步提升乡村治理能力，为创建自治区级乡村振兴示范村奠定坚实基础。
2、林地、草地征用补偿及植被恢复项目已圆满完成，各类补偿款已足额发放到位，切实保障被征用地农户生活稳定；3306294.46元草原植被恢复费已按计划专款专用，顺利完成主体项目施工区域4.67公顷（70.05亩）村集体土地征收、3300棵杨树及榆树采伐处置和林带补种工作。通过生态治理举措，有效遏制草原退化趋势，维护区域生物多样性，牢牢守住生态安全底线，妥善平衡文物保护与民生发展关系，顺利化解项目推进阻力，有力维护辖区社会和谐稳定。3、北庭镇西上湖村三十户村民小组巷道人行道建设项目已全部完工，完成8500平方米人行道铺设工作，实现辖区人车分流，有效减少出行安全事故，切实保障老人、小孩出行安全，同时大幅提升乡村村容风貌，增强乡村宜居性，进一步提升农村公共空间利用率。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，各项任务均100%达标。完成农村公路3公里、居民点马路砖铺设9000平方米、绿化管网5公里、草格砖硬化3000平方米、铺装硬化5000平方米、穴植树穴300个；新建标准化厂房1900平方米、保鲜库300平方米，完成西上湖村人行道铺设8500平方米；项目验收合规率100%，按期于2025年12月20日前完工，资金执行率100%，成本控制精准。项目有效延长辣椒保鲜期，提升产业附加值，改善人居环境与生态治理水平，受益群众满意度达95%，经济效益、社会效益、生态效益同步显现，预期产出效益和效果符合正常业绩水平。
④该项目批复的预算金额为367.48万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为367.48万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标17个，定量指标14个，定性指标3个，指标量化率为82.35%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“农村铺设公路长度大于等于3公里”“居民点马路砖铺设长度大于等于9000平方米”“铺设林床整治及绿化管网长度大于等于5公里”“铺设草格转硬化面积大于等于3000平方米”“铺装硬化面积大于等于5000平方米”“穴植树穴数量大于等于300个”“新建厂房面积大于等于1900平方米”“新建保鲜库面积大于等于300平方米”“人行道铺设面积大于等于8500平方米”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。已设置时效指标“项目完成时间2025年12月20日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制科学规范、经过充分论证，预算编制依据充分、测算合理，符合财政资金管理要求，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存、乡村振兴示范村基础设施、北庭故城基础设施征占补偿、西上湖村人行道建设，项目实际内容与申请内容完全一致，预算申请与《项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金367.48万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：泉水地村辣椒加工及基础设施工程款30.00万元、北庭故城征地补偿及植被恢复费330.63万元、西上湖村人行道工程款6.85万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目工程款的请示》和项目实施方案为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据相关项目批复及资金管理文件，本项目实际到位资金367.48万元，资金分配额度合理，与我单位项目实施、工程建设、征地补偿及设施配套等实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为367.48万元，其中：财政安排资金367.48万元，其他资金0万元，实际到位资金367.48万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（367.48/367.48）×100.00%=367.48%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金367.48万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（367.48/367.48）×100.00%=100%；
项目已完成，总体完成率为100%；
得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《北庭镇人民政府资金管理办法》《北庭镇财务报账流程》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《北庭镇人民政府资金管理办法》《北庭镇财务报账流程》《北庭镇人民政府收支业务管理制度》《北庭镇政府采购业务管理制度》《北庭镇人民政府合同管理制度》《北庭镇人民政府食堂管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《北庭镇人民政府资金管理办法》《北庭镇财务报账流程》《北庭镇人民政府收支业务管理制度》《北庭镇政府采购业务管理制度》《北庭镇人民政府合同管理制度》《北庭镇人民政府食堂管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目工程款项目工作领导小组，由徐晓康任组长，负责项目的组织工作；程文星任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：王正和吕大睿，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和14个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。
1.数量指标完成情况分析
“农村铺设公路长度”指标：预期指标值为“大于等于3公里”，实际完成指标值为“等于3公里”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“居民点马路砖铺设长度”指标：预期指标值为“大于等于9000平方米”，实际完成指标值为“等于9000平方米”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“铺设林床整治及绿化管网长度”指标：预期指标值为“大于等于5公里”，实际完成指标值为“等于5公里”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“铺设草格转硬化面积”指标：预期指标值为“大于等于3000平方米”，实际完成指标值为“等于3000平方米”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
“铺装硬化面积”指标：预期指标值为“大于等于5000平方米”，实际完成指标值为“等于5000平方米”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“穴植树穴数量”指标：预期指标值为“大于等于300个”，实际完成指标值为“等于300个”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
“新建厂房面积”指标：预期指标值为“大于等于1900平方米”，实际完成指标值为“等于1900平方米”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“新建保鲜库面积”指标：预期指标值为“大于等于300平方米”，实际完成指标值为“等于300平方米”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
“人行道铺设面积”指标：预期指标值为“大于等于8500平方米”，实际完成指标值为“等于8500平方米”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
2.质量指标完成情况分析
“项目建成验收合规率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
3.时效指标完成情况分析
“项目完成时间”指标：预期指标值为“2025年12月20日前”，实际完成指标值为“2025年12月20日”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目与吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目工程款”指标：预期指标值为“等于30万元”，实际完成指标值为“等于30万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“北庭故城基础设施建设项目林地补偿、安置补助、林木补偿、征用草地补偿、征用草原安置补偿费用和草原植被恢复、森林植被恢复费用”指标：预期指标值为“等于330.63万元”，实际完成指标值为“等于330.63万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“吉木萨尔县北庭镇西上湖村人行道建设项目工程款”指标：预期指标值为“等于6.85万元”，实际完成指标值为“等于6.85万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“延长辣椒保鲜期”指标：预期指标值为“有效延长”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。达成有效延长辣椒保鲜期的效益。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.生态效益完成情况分析
“改善项目建设区域水土流失治理”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“受益群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
在本次各类项目建设全过程中，我镇坚持规范统筹、闭环管理、从严管控，不断压实项目建设责任，多措并举提升项目实施质效。
一是强化统筹谋划、高位推进落实，针对产业厂房、乡村基建、文旅配套、道路民生、生态补偿等多点项目并行实施情况，合理划分工作专班，细化任务分工、压实岗位职责，提前做好现场勘查、方案审核、用地协调、群众沟通等前期工作，保障项目有序落地、按期完工。
二是严格规范项目建设管理，全面执行招投标管理制度、合同管理制度、现场旁站监理制度，严把工程质量、施工安全、建设进度关口，全过程跟踪督导施工落实，常态化开展自查整改，确保工程建设标准统一、程序合规、质量过硬。
三是严守财政资金管理纪律，专款专用，严格按照批复用途拨付工程款、征地补偿及植被恢复资金，规范资金审核、审批、支付流程，杜绝挤占、挪用、截留资金现象，切实提升资金使用效益。
四是坚持民生导向、生态优先，妥善做好征地补偿兑付、群众安置安抚、草原森林生态修复治理，兼顾产业发展、乡村提质、文物保护、人居改善与生态安全，实现项目建设、群众增收、环境提升多方共赢，形成可复制、可推广的乡村振兴项目规范化管理经验。
（二）存在的问题及原因分析
1. 项目全过程统筹管理不够精细，多项目协同推进效率不足。本次涵盖产业加工、乡村基建、文旅设施、道路工程、生态补偿等多个子项目，施工点位分散、实施内容繁杂，在推进过程中缺乏统一的全周期统筹管控机制。前期对各项目施工节点、工序衔接、交叉作业规划不够细致，出现部分工程进度滞后、施工衔接不畅的问题；现场质量监管存在薄弱环节，因监管人力有限，对分散施工点的巡查、把控不够全面，个别附属工程施工细节把控不严。核心原因是项目管理体系不够完善，未针对多项目并行实施制定专项管控方案，管理人员任务繁重、精力分散，对进度、质量、安全的全过程闭环管理落实不到位，影响了项目整体实施质效。
2. 征地补偿与生态修复衔接不到位，群众沟通及后期管护存在短板。项目涉及土地征收、补偿兑付及植被恢复工作，前期政策宣传解读不够深入全面，部分农户对补偿标准、生态修复政策理解不到位，存在沟通协调不及时的情况，一定程度延缓了项目施工进场进度。同时，草原、森林植被恢复工作与主体项目施工衔接不紧密，前期对地域气候、土壤条件等客观因素预判不足，后期植被养护工作跟进不及时，影响生态修复效果。究其原因，是对项目涉及的群众工作、生态治理复杂性预估不足，缺乏专项沟通服务机制，且重项目建设、轻后期管护的思想存在，未建立健全生态修复长效管护机制，工作落实不够扎实细致。

六、有关建议

1.针对项目全过程统筹管理不够精细，多项目协同推进效率不足的问题，结合项目多类型、多点位并行实施特点，建立健全全周期统筹管控体系，制定多项目并行专项管控方案。组建专项管理专班，细化各子项目施工节点、工序衔接、交叉作业计划，明确时间节点、责任人员，实行挂图作战、销号管理；优化现场监管模式，合理调配监管人力，实行分片包联、定期巡查与随机抽查相结合的方式，重点强化附属工程施工细节管控，严格落实进度、质量、安全全过程闭环管理，定期召开项目推进会，及时协调解决推进堵点难点，全面提升项目整体实施质效。
2.针对征地补偿与生态修复衔接不到位，群众沟通及后期管护存在短板的问题，强化群众沟通服务与生态修复全流程管理，建立常态化沟通协调机制。通过入户走访、政策宣讲会、微信群推送等多种形式，深入解读征地补偿、生态修复相关政策，及时回应群众诉求，做好矛盾化解工作，保障项目顺利进场施工；精准研判地域气候、土壤条件等客观因素，科学制定生态修复与主体施工衔接方案，同步规划、同步推进；树立建管并重理念，建立健全生态修复长效管护机制，明确管护责任、细化管护措施，定期开展植被养护巡查，确保生态修复工作落地见效、长期达标。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。