附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目及水资源费

实施单位（公章）：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

主管部门（公章）：吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队

项目负责人（签章）：卡哈尔曼

填报时间：2026年04月08日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
吉木萨尔县现在存在绿色通道沿线绿化植被缺少专业的日常养护管护力量，原有绿化植被因养护不到位出现了长势衰退、枯枝死亡、杂草侵占等问题，不仅影响了绿色通道的景观效果，也难以发挥其防风固沙、改善沿线生态环境的作用。同时该片区绿化植被的灌溉用水需按时缴纳水资源费，才能保障绿化灌溉用水的正常供应。为巩固吉木萨尔县绿色通道绿化建设成果，持续改善县域过境通道周边生态环境，提升景观风貌，吉木萨尔县林业和草原局启动实施本项目，通过委托第三方专业机构开展日常绿化养护管护工作，并按时缴纳对应区域绿化灌溉的水资源费，保障绿色通道绿化植被健康生长。
2.主要内容
（1）项目名称：吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目及水资源费（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：截至2025年12月31日，本项目累计支出资金283.88万元，资金执行率达90.99%。项目实施期间，实际完成灌溉5-8次，涂干、修枝作业覆盖面积1.43万亩。通过本项目的实施，不仅有效提升了绿化景观的长效管护水平，全面优化了道路两侧整体景观风貌与出行体验，还为健全道路绿化林木管护长效机制奠定了基础，也改善了沿线生态环境质量，巩固了过往绿色通道造林绿化成果，能够持续发挥林木防风固沙、净化空气、涵养水土的生态作用。
（3）项目实施范围：吉木萨尔县境内G7京新高速、G335线、G216线、S239线等主要通道沿线的绿色通道绿化片区，总管护绿化面积1.43万亩。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县林业和草原局
实施时间：本项目实施周期为2025年4月-2026年4月。
实施情况：项目按预先制定的管护方案有序推进，目前已完成第一阶段的杂草清理、修枝整形、灌溉补水等日常管护作业，覆盖全部1.43万亩管护片区，同时已按要求足额缴纳对应周期的绿化灌溉水资源费，保障了灌溉供水的稳定供应。第三方管护机构按合同约定配备了固定的养护作业人员与作业设备，建立了日常巡护机制，定期对植被生长状况、灌溉设施运行情况开展排查，及时处置植被枯梢、设施故障等问题，目前片区内绿化植被长势已得到明显改善，原本退化的植被逐步恢复生机，杂草侵占的问题得到有效清理，绿色通道整体景观效果已得到初步提升。
4.项目实施主体
（1）主要职能
（一）履行全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等林草资产所有者职责和所有林草职责（除天山东部管理局吉木萨尔分局管辖外）。
 （二）负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 
    （三）负责林长制相关会议的筹备、相关材料的上报，对乡镇林长制工作进行指导，负责我县林长制工作相关制度的起草，督促各级林长做好巡林工作，确保林长制工作有序进行。 
    （四）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。 
    （五）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。 
    （六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。 
    （七）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，研究制定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施。监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。 
    （八）负责野生动植物资源监督管理。组织开展野生动植物资源调查，监督管理野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。 
   （九）组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库,负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、以转基因生物安全为主、植物新品种保护。 
   （十）负责辖区湿地公园的自然保护地管理。配合州林草局提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责生物多样性保护相关工作。 
   （十一）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订林业产业地方发展规划并组织实施，负责林产品质量监督，指导林果业发展，指导生态扶贫相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。组织实施林业和草原生态补偿工作。 
    （十二）推动林业、草原领域科技发展。制定并实施县林业、草原领域科技创新发展和人才培养规划和计划。 
    （十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。 
    （十四）职能转变。县林业和草原综合行政执法大队要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。 
（2）机构设置情况
吉木萨尔县林业和草原局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：县北庭国家湿地公园管理中心、县林业和草原技术推广中心、行政办公室。
吉木萨尔县林业和草原局编制数41，实有人数75人，其中：在职35人；退休40人，减少2人；离休0人，增加0人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为312万元，资金来源为县财政资金，其中：财政资金312万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金312万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金283.88万元，预算执行率90.99%。本项目资金主要用于支付管护费用282.745万元、水资源费用1.134万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
项目计划于2025年4月15日－2026年4月14日结束，项目期限1年。主要内容：对G7京新高速公路、G335线（原S303线）、G335线县城过境道路、G216线、千佛洞可视坡面绿化基地、S239线道路、G7京新高速（大有路--八户桥）段等共14310亩进行管护养护并浇灌。项目总投资为283.7031万元，水资源费29万元。项目计划于2026年4月完成。通过本项目的实施，可有效提升我县道路绿化成果，全面提高道路绿化林木管护水平，可持续健立健全道路绿化林木管护长效管理机制，待项目实施完成后可进一步改善我县生态环境和人居环境，争取使受益人群满意度不低于95%。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“管护面积”指标，预期指标值为“大于等于1.43万亩”；
“灌溉面积”指标，预期指标值为“大于等于1.43万亩”；
②质量指标
“项目验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；
“管护及时完成率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；
③时效指标
“项目完成时间”指标，预期指标值为“2026年4月15日前”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“第一阶段支付委托费用”指标，预期指标值为“小于等于85.11万元”；
“第二阶段支付委托费用”指标，预期指标值为“小于等于85.11万元”；
“第三阶段支付委托费用”指标，预期指标值为“小于等于113.48万元”；
“水资源费”指标，预期指标值为“小于等于29万元”
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“有效改善项目区空气质量与净化环境”指标，预期指标值为“有效改善”；
③生态效益指标
“可持续美化城市景观和提升居民生活品质”指标，预期指标值为“长期”；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“项目区受益人群满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目及水资源费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目及水资源费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
王士亚（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
李雪（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析、项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
本项目支出资金283.88万元，资金执行率90.99%，本项目实际完成灌溉5-8次，涂干、修枝1.43万亩;通过此项目的实施，有效加强了绿化景观长效管护水平，全面提升了道路两侧整体景观颜值、出行通行体验，可持续建立健全道路绿化林木管护长效管理机制。但在实施过程中也存在一些不足：一是部分绩效目标设置的可量化程度不足，对部分管护工作完成质量的衡量标准不够明确，难以精准开展绩效对标考核；二是项目执行进度把控不够均衡，前期管护作业推进较为平缓，后期存在赶进度完成任务的情况，对部分作业细节的质量管控有所放松；三是资金拨付流程衔接不够顺畅，导致资金拨付滞后于项目实施进度，一定程度上影响了项目推进效率。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为95.90分，评价结果为优。实际已完成本项目支出资金283.88万元，资金执行率90.99%，本项目实际完成灌溉5-8次，涂干、修枝1.43万亩。具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 17.90 27.00 20.00 10.00 95.90
得分率 100% 94.21% 90.00% 100% 100% 95.90%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合我单位《吉木萨尔县林业和草原局内部控制管理制度》中：“（四）工程项目管理中应严格按照规定的程序进行立项审批，提交项目可行性研究报告、项目建议书等资料，经相关部门审核批准后实施。立项审批应遵循科学、民主、公开的原则，充分论证项目的必要性、可行性和经济性，”本项目立项符合《吉木萨尔县林业和草原局内部控制管理制度》中职责范围中的“23条、研究林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。24条、研究组织林业和草原生态保护及造林绿化工作。落实“林长制”工作责任，做好巡林护林、古树名木养护及造林绿化等工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130299”经济分类为“30227”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
    本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于印发《吉木萨尔县林业和草原局规章制度汇编（2025年版）》的通知文件要求实施项目。 
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目计划于2025年4月15日－2026年4月14日结束，项目期限1年。主要内容：对G7京新高速公路、G335线（原S303线）、G335线县城过境道路、G216线、千佛洞可视坡面绿化基地、S239线道路、G7京新高速（大有路--八户桥）段等共14310亩进行管护养护并浇灌。项目总投资为283.7031万元，水资源费29万元。项目计划于2026年4月完成。通过本项目的实施，可有效提升我县道路绿化成果，全面提高道路绿化林木管护水平，可持续健立健全道路绿化林木管护长效管理机制，待项目实施完成后可进一步改善我县生态环境和人居环境，争取使受益人群满意度不低于95%。”。
②该项目实际工作内容为：截至2025年12月31日，本项目支出资金283.88万元，资金执行率90.99%，本项目实际完成灌溉5-8次，涂干、修枝1.43万亩;通过此项目的实施，有效加强了绿化景观长效管护水平，全面提升了道路两侧整体景观颜值、出行通行体验，可持续健立健全道路绿化林木管护长效管理机制。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，本项目实际完成灌溉5-8次，涂干、修枝1.43万亩;通过此项目的实施，有效加强了绿化景观长效管护水平，全面提升了道路两侧整体景观颜值、出行通行体验，可持续健立健全道路绿化林木管护长效管理机制，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为312万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为312万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标12个，定量指标9个，定性指标3个，指标量化率为75%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“管护面积大于等于1.43万亩”“灌溉面积大于等于1.43万亩”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为对G7京新高速公路、G335线（原S303线）、G335线县城过境道路、G216线、千佛洞可视坡面绿化基地、S239线道路、G7京新高速（大有路--八户桥）段等共14310亩进行管护养护并浇灌。项目总投资为283.7031万元，水资源费29万元，项目实际内容为对G7京新高速公路、G335线（原S303线）、G335线县城过境道路、G216线、千佛洞可视坡面绿化基地、S239线道路、G7京新高速（大有路--八户桥）段等共14310亩进行管护养护并浇灌。项目总投资为283.7031万元，水资源费29万元，预算申请与《吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目及水资源费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金312万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：管护费用283.7031万元、水资源费用29万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目及水资源费项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金312万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分17.9分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为312万元，其中：财政安排资金312万元，其他资金0万元，实际到位资金312万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（312/312）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金283.88万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（283.88/312）×100.00%=90.99%；
项目已完成，总体完成率为91.99%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=77.5%×5.00=3.9分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得3.9分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《吉木萨尔县林业和草原局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《财务管理制度》《局内部控制制度》《县林业和草原局政府采购管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《财务管理制度》《局内部控制制度》《县林业和草原局政府采购管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了吉木萨尔县绿色通道绿化养护管护委托第三方运营项目及水资源费项目工作领导小组，由卡哈尔曼任组长，负责项目的组织工作，马岩军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：马玉虎，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分27分。
1.数量指标完成情况分析
“管护面积”指标：预期指标值为“大于等于1.43万亩”，实际完成指标值为“等于1.43万亩”，指标完成率为100.00%。实际完成值为1.43万亩。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“灌溉面积”指标：预期指标值为“大于等于1.43万亩”，实际完成指标值为“等于1.43万亩”，指标完成率为100.00%。实际完成值为1.43万亩。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
2.质量指标完成情况分析
“管护及时完成率”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“项目验收合格率”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
3.时效指标完成情况分析
“项目完成时间”指标：预期指标值为“2026年4月15日前”，实际完成指标值为“2026年4月15日”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“第一阶段支付委托费用”指标：预期指标值为“小于等于85.11万元”，实际完成指标值为“等于84.9万元”，指标完成率为99.75%。扣分原因分析：本项目合同价为283.7031万元，因县财政仅拨付283万元整，导致未实现100%支付率。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“第二阶段支付委托费用”指标：预期指标值为“小于等于85.11万元”，实际完成指标值为“等于84.9万元”，指标完成率为99.75%。扣分原因分析：本项目合同价为283.7031万元，因县财政仅拨付283万元整，导致未实现100%支付率。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“第三阶段支付委托费用”指标：预期指标值为“小于等于113.48万元”，实际完成指标值为“等于112.945万元”，指标完成率为99.53%。扣分原因分析：本项目合同价为283.7031万元，因县财政仅拨付283万元整，导致未实现100%支付率。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“水资源费”指标：预期指标值为“小于等于29万元”，实际完成指标值为“等于1.134万元”，指标完成率为3.9%。扣分原因分析：2025年度水资源费由税务局统一减免，故未支出水资源费，只向水务公司支付一部分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得0分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“有效改善项目区空气质量与净化环境”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。达成改善项目区空气质量与净化环境效益。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.生态效益完成情况分析
“可持续美化城市景观和提升居民生活品质”指标：预期指标值为“长期”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“项目区受益人群满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“等于96%”，指标完成率为101%。扣分原因分析：我单位在前期设定目标值时，出于底线思维，设定的目标较为保守。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
吉木萨尔县聚焦辖区G335线、G216国道等重点通道绿化管护工作，结合水资源管控要求，采取市场化委托运营、规范化管护等举措，提升绿色通道绿化养护质量与水资源集约利用水平，形成适配本地戈壁绿洲绿化特点的管理模式。
一是推行市场化第三方运营，构建专业管护体系。为解决传统政府直管绿化养护问题，全县绿色通道绿化养护项目实行第三方委托运营模式。通过公开招标选第三方服务机构，明确服务范围涵盖全流程管护内容，实现作业专业化、标准化、常态化。同时，细化权责边界，签订服务合同，明确质量标准等，杜绝管护空白、责任推诿，巩固绿化成果，提升景观效果与苗木成活率。
二是落实水资源刚性管控，践行节水护水理念。严格落实相关政策要求，将绿色通道绿化用水纳入全县统一管控体系，实行定额用水、计划管控。精准核定用水定额，执行加价制度，规范水资源费全流程。同时，推广节水灌溉技术，替代传统漫灌，减少水资源浪费，契合新疆干旱地区节水管控要求，实现绿化养护与水资源集约利用协同推进。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：一是第三方养护作业精细化不足。部分第三方养护队伍专业化程度不一，一线人员多临时聘用，缺戈壁干旱地区养护及节水灌溉实操培训。日常养护粗放，除草、修剪、病虫害预防不到位，部分路段林带杂草、枯枝多，苗木枯死。季节性养护针对性差，极端天气应急处置不及时，苗木成活率低，景观稳定性不足。二是节水灌溉运维薄弱，水资源利用效率待提升。绿色通道部分路段灌溉设施运行久，有老化、堵塞、故障等问题，第三方巡检、维护不足，故障修复不及时，局部跑冒滴漏、灌溉不均。部分养护人员节水意识弱，大水漫灌，浪费水资源，增加成本，节水管控成效未凸显。三是应急管护能力弱，极端天气应对不足。吉木萨尔县极端天气频发，绿色通道林带立地条件差，苗木抗逆性弱。但第三方未建完善应急管护预案，物资和设备储备不足，灾害天气响应滞后，易致苗木受损、设施损毁，增加成本和水资源消耗。
问题产生的原因分析：一是第三方机构管理体系不健全，专业能力短板突出。部分中标机构重盈利、轻管理，人员和培训制度不完善，缺常态化培训机制，一线人员流动性大、素养不足，难适配养护作业要求。同时，机构内部自查自纠机制缺失，作业缺标准化约束，自主管控和提质增效意识弱，养护质量参差不齐。二是设施运维责任落实不到位，节水管控意识薄弱。一方面，项目合同对灌溉设施运维和节水措施约束不足，巡检、保养标准和责任界定不清，第三方重表面养护、轻设施维保。另一方面，管护双方节水意识不足，未将节水纳入核心指标，粗放式养护惯性未扭转，精准灌溉理念未落地。

六、有关建议

一是规范第三方运维管理，提升专业化管护水平。严格准入与履约管理，细化招标及合同条款要求，杜绝转包等问题。建立常态化培训机制，围绕核心内容培训，提升人员素养和实操能力。督促第三方完善内部管理，建立管控机制，压实责任，整改问题，提升绿化管护质量，稳定苗木成活率和景观效果。二是压实设施运维责任，全面深化节水管控工作。细化合同运维条款，明确巡检、保养、故障处置要求，将设施完好率等纳入考核，杜绝设备问题。开展设施排查整治，更新改造老化设备，杜绝水资源浪费。树立节水优先理念，将节水成效作为核心指标，结合实际科学制定灌溉计划。 严格执行用水定额管控，降低无效耗水，压缩水资源费不合理支出。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。