附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：昌州财教（2024）72号下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

实施单位（公章）：吉木萨尔县第三中学

主管部门（公章）：吉木萨尔县第三中学

项目负责人（签章）：戴德发

填报时间：2026年04月13日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
吉木萨尔县第三中学存在教学楼水房卫生间设施老化、教室地面塌陷、食堂及女生宿舍供暖系统老旧、校园地面破损塌陷、校园文化建设滞后等突出问题，办学条件已难以满足教育教学与师生生活需求 。根据昌财教〔2024〕72号文件及《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）要求 ，为改善学校办学条件、提升基础设施保障能力、消除校园安全隐患、优化育人环境，切实解决师生急难愁盼问题，特设立本项目，下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金127.56万元，用于教学楼8间水房卫生间维修改造、6间教室地面塌陷维修、学生食堂及女生宿舍暖气改造、校园地面塌陷维修及校园文化建设 。
2.主要内容
（1）项目名称：昌州财教（2024）72号下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目
（2）项目主要内容：本项目依托2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施，资金总额127.56万元，项目实施范围为吉木萨尔县第三中学校园内教学及生活配套区域。资金专项用于学校基础设施修缮提质及校园文化优化建设，具体实施内容包含教学楼8间水房及卫生间整体维修改造、6间存在地面塌陷问题的教室地面修复整治、学生食堂与女生宿舍供暖系统升级改造、校园公共区域地面塌陷破损部位维修修缮，同时配套开展校园文化环境提升建设工作。项目聚焦校园基础设施薄弱短板，针对性开展硬件维修、设施更新、环境提质工程，全面整改校园设施破损、功能老化、安全薄弱等实际问题，不涉及办学规模扩充及教学体系改革等内容。
3.实施情况
实施主体：吉木萨尔县第三中学。
实施时间：本项目实施周期为2025年1月-2025年12月。
实施情况：本项目属于义务教育专项补助经费类项目，依据昌州财教〔2024〕72号文件资金下达安排，我校严格按照工作部署及建设计划，有序推进2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升全部项目工作。项目整体实施流程规范，合理规划施工时序，统筹安排各项修缮改造工程，按时序稳步推进全部建设内容。现阶段已全面完成教学楼8间卫生间、水房翻新改造施工，完成6间教室地面塌陷修复整改工作，顺利完成学生食堂、女生宿舍暖气系统升级改造，同步完成校园塌陷地面修整修缮以及校园文化配套建设全部工作。项目全程规范管控施工质量、施工进度与现场安全管理，各项建设内容全部落地完工，圆满完成阶段性全部工作任务。专项资金实行专款专用、规范核算使用，资金支出合规合理。通过本项目实施，有效补齐校园基础设施薄弱短板，完善校内生活、教学、供暖配套设施，优化校园整体环境，全面提升学校办学基础条件，各项工作实施整体成效良好。
4.项目实施主体
（1）主要职能
吉木萨尔县第三中学是一所全日制初级中学，其主要职能是：实施义务教育、促进基础教育发展，按照基础教育的有关规定制定教学大纲，积极开展各项教育教学活动，在核准登记的业务范围内，以服务教学为宗旨，强化德育工作，培养学生技能和技巧等综合能力，加强学校的内部管理，充分发挥教代会的作用，实施民主规范管理，在核定的业务范围内开展各项教学活动。
（2）机构设置情况
吉木萨尔县第三中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、综治办。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为127.56万元，资金来源为中央专项资金、自治区专项资金，其中：财政资金127.56万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金127.56万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，本项目实际支付资金127.56万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付校园地面塌陷维修成本费用39.85万元、校园文化建设成本费用43.37万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金43.37万元、2025年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）补助资金84.19万元合计资金127.56万元。由于受限于资源，本校内校园文化建设滞后，未能充分发挥环境育人功能。为落实薄弱环节改善政策，拟用补助资金打造特色楼内文化空间，提升教育承载能力，全面完善校园基础设施，消除各类安全与使用隐患，为学校正常教育教学、校园管理筑牢基础，提升师生在校学习、生活的幸福感，师生满意度90%以上。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“教室地面塌陷间数”指标，预期指标值为“等于6间”；
“教学楼水房、卫生间维修面积”指标，预期指标值为“等于237.2平方米”；
“学生食堂、女生宿舍暖气改造面积”指标，预期指标值为“等于5174平方米”；
②质量指标
“工程验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；
③时效指标
“按约定时间完成率”指标，预期指标值为“等于100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“校园地面塌陷维修成本”指标，预期指标值为“小于等于39.85万元”；
“教师地面塌陷成本”指标，预期指标值为“小于等于12万元”；
“教学楼水房、卫生间维修成本”指标，预期指标值为“小于等于14.23万元”；
“学生食堂、女生宿舍暖气改造成本”指标，预期指标值为“小于等于18.11万元”；
“校园文化建设成本”指标，预期指标值为“小于等于43.37万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“体现优校园环境保教学安全，塑文化底蕴提育人品质”指标，预期指标值为“有效体现”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“师生满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对昌州财教（2024）72号下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象昌州财教（2024）72号下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2026年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
校长（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
副主任（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
会计（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2026年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2026年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2026年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
经综合评价，本项目顺利完成年初既定全部绩效目标，项目整体实施平稳有序，整体成效显著。通过本校舍安全保障项目落地实施，圆满完成暖气设施更换、校园场地硬化、教学楼电路改造各项产出任务指标。有效消除校园各类安全隐患，大幅改善校园办学条件与师生校园环境，提升校舍安全保障能力，高效盘活专项财政资金使用价值，助力义务教育优质均衡发展。同时项目推进期间仍存有部分短板不足，一是设施长效管护机制不完善，后期运维管理较为松懈；二是预算编制精细化不足，前期实地摸排调研不够深入全面。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则。经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成已全面完成教学楼8间卫生间、水房翻新改造施工，完成6间教室地面塌陷修复整改工作，顺利完成学生食堂、女生宿舍暖气系统升级改造，同步完成校园塌陷地面修整修缮以及校园文化配套建设全部工作。
具体得分情况如下：
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合财政部、教育部印发义务教育薄弱环节改善与能力提升相关政策文件，契合昌州财教〔2024〕72号文件专项资金使用工作要求及相关条款规定。项目建设内容完全契合义务教育高质量发展、补齐校园基建短板、完善校园配套设施、优化基础教育办学条件等相关政策内容，顺应教育系统长远发展规划与行业整体发展要求。同时本项目符合我校内设机构设置及人员编制管理规定中，承担校园基础设施维护修缮、校园安全隐患治理、优化办学育人环境、保障义务教育平稳运行的工作职责范畴，是本校履行教育管理职能、落实基础教育服务职责必要开展工作，项目立项合理合规，必要性十足。，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“中学教育”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金》（昌州财教（2024）72号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金43.37万元、2025年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）补助资金84.19万元合计资金127.56万元。由于受限于资源，本校内校园文化建设滞后，未能充分发挥环境育人功能。为落实薄弱环节改善政策，拟用补助资金打造特色楼内文化空间，提升教育承载能力，全面完善校园基础设施，消除各类安全与使用隐患，为学校正常教育教学、校园管理筑牢基础，提升师生在校学习、生活的幸福感，师生满意度90%以上。”。
②该项目实际工作内容为：具体实施内容包含教学楼8间水房及卫生间整体维修改造、6间存在地面塌陷问题的教室地面修复整治、学生食堂与女生宿舍供暖系统升级改造、校园公共区域地面塌陷破损部位维修修缮，同时配套开展校园文化环境提升建设工作。。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了教学楼6间水房卫生间维修改造、6间教室地面塌陷维修、学生食堂及女生宿舍暖气改造、校园地面修缮及校园文化建设全部既定建设内容，产出任务全部足额落实；在质量指标方面，所有修缮工程均按照规范标准施工，工程质量合格达标，能够长期稳定投入使用；在时效指标方面，项目严格按照既定时间节点有序推进，按期完成全部建设内容，未出现滞后延误情况；在成本指标方面，项目严格依据下达的127.56万元专项预算规范使用资金，专款专用、支出合规、控制合理。通过项目实施，有效补齐学校基础设施薄弱短板，消除校园安全隐患，改善师生学习生活环境，全面提升学校办学保障能力，项目预期产出成果、实施效益及整体效果均符合义务教育项目正常业绩水平，整体绩效表现良好。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为127.56万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为127.56万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标11个，定性指标1个，指标量化率为91.67%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“教室地面塌陷间数等于6间”“教学楼水房、卫生间维修面积等于237.20平方米”“学生食堂、女生宿舍暖气改造面积等于5174平方米”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“按约定时间完成率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目本项目预算编制科学规范、测算严谨合理。预算编制充分参照以往年度同类义务教育专项经费实际执行情况、过往项目资金耗用标准作为参考依据，结合本校当下基础设施现状、本年度修缮改造实际需求、市场建材及人工价格行情等各项因素统筹研判。严格遵循财政预算编制管理制度及经费列支标准，合理测算各项工程费用，科学编制项目整体预算。预算内容完整规范，各项资金测算贴合项目实际开展需求，预算统筹规划合理，资金分配均衡有序，整体预算编制具备良好科学性、合理性与可行性。，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为完成教学楼8间水房卫生维修改造、6间教师地面塌陷维修、学生食堂及女生宿舍暖气改造、校园地面塌陷维修及校园文化建设，项目实际内容为完成教学楼8间水房卫生维修改造、6间教师地面塌陷维修、学生食堂及女生宿舍暖气改造、校园地面塌陷维修及校园文化建设，预算申请与《昌州财教（2024）72号下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金127.56万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：校园地面塌陷维修成本费用39.85万元、教师地面塌陷成本费用12万元、教学楼水房、卫生间维修成本费用14.23万元、学生食堂、女生宿舍暖气改造成本费用18.11万元、校园文化建设成本费用43.37万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目资金的请示》和《2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金文件》（昌州财教（2024）72号），本项目实际到位资金127.56万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为127.56万元，其中：财政安排资金127.56万元，其他资金0万元，实际到位资金127.56万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（127.56/127.56）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金127.56万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（127.56/127.56）×100.00%=100%；
项目已完成，总体完成率为100%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《行政事业单位财务管理办法》《财政专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《专项资金管理办法》《财务收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《专项资金管理办法》《财务收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌州财教（2024）72号下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目工作领导小组，由组长，负责项目的组织工作；副组长，负责项目的实施工作；组员包括：主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。
1.数量指标完成情况分析
“教室地面塌陷间数”指标：预期指标值为“等于6间”，实际完成指标值为“等于6间”，指标完成率为100.00%。根据教育局校舍安全保障分配表文件显示，实际完成值为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“教学楼水房、卫生间维修面积”指标：预期指标值为“等于237.20平方米”，实际完成指标值为“等于237.20平方米”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“学生食堂、女生宿舍暖气改造面积”指标：预期指标值为“等于5174平方米”，实际完成指标值为“等于5174平方米”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
2.质量指标完成情况分析
“工程验收合格率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
3.时效指标完成情况分析
“按约定时间完成率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“校园地面塌陷维修成本”指标：预期指标值为“小于等于39.85万元”，实际完成指标值为“等于39.85万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“教师地面塌陷成本”指标：预期指标值为“小于等于12万元”，实际完成指标值为“等于12万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“教学楼水房、卫生间维修成本”指标：预期指标值为“小于等于14.23万元”，实际完成指标值为“等于14.23万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“学生食堂、女生宿舍暖气改造成本”指标：预期指标值为“小于等于18.11万元”，实际完成指标值为“等于18.11万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“校园文化建设成本”指标：预期指标值为“小于等于43.37万元”，实际完成指标值为“等于43.37万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“体现优校园环境保教学安全，塑文化底蕴提育人品质”指标：预期指标值为“有效体现”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100.00%。达成本项目社会效益成效良好，有效优化校园整体环境，全面消除校内安全隐患，稳固日常教学安全保障。完善校园基础配套，提升校园文化底蕴，强化文化育人氛围。有效降低设施故障损耗，改善师生在校学习生活条件，涵养师生优良品行素养，充分发挥环境育人实效，长远助推学校教育事业良性发展。
综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“师生满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“等于90%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
我校在本项目实施全过程中，高度重视专项项目管理工作，统筹谋划、周密部署各项工作任务。建立完善项目专项管理机制，明确分管领导、具体负责人岗位职责，细化各环节工作流程，层层压实管理责任。施工期间强化全过程监督管控，常态化开展施工现场巡查监管，严格把控工程施工质量、施工进度与安全管理，及时协调化解施工各类难题，保障各项修缮改造工作平稳推进、保质保量如期完工。资金管理上，严格恪守财政专项资金管理条例，规范财务核算流程，实行专款专用、专账管理。资金审批、拨付、使用全程合规透明，从严把控各项开支，杜绝资金闲置浪费、不合理支出情况。同时常态化开展项目自查自纠工作，不断规范项目运维管理模式。通过标准化、精细化管理举措，高效稳妥完成本次全部项目建设任务，切实提升财政资金使用效益，也为今后同类教育专项项目开展积累成熟完善的实践经验。
（二）存在的问题及原因分析
问题一：校园基础设施后期长效运维管护机制不够完善
 本次各项维修改造、文化建设工程全部竣工投入使用后，学校重点侧重项目建设推进与当期整改落实，忽视后期常态化长效管护工作。现阶段没有建立系统化、常态化设施定期检修、养护、巡检管理制度。加之学校后勤管理人员编制有限，日常教学事务繁杂琐碎，后勤管护人力力量较为紧张，无法对卫生间设施、教室地面、供暖设备、校园公共区域及文化设施开展高频次、全覆盖定期养护。长期以往容易造成改造设施磨损老化加速，各类微小隐患不断累积，缩短工程使用寿命，难以长久稳固项目建设成果。 
问题二：项目前期实地摸排调研不够深入，预算预判存在局限性
 项目前期规划及预算编制阶段，虽结合历年经费使用情况合理编制预算，但前期现场实地勘察摸排不够细致透彻。只针对表面破损区域规划修缮内容，对校园老旧建筑整体老化、地基沉降、管线隐蔽性隐患排查不到位。同时受建材价格、人工工资季节性浮动、气候环境等客观外界因素影响较大，难以精准预判各类可变费用与隐性支出。加上教育修缮项目涉及范围广、建设内容繁杂，各项不确定因素较多，致使预算精细化把控不足，整体规划预判存在一定局限。

六、有关建议

整改建议一
建立健全校园设施常态化长效管护工作机制，细化后勤人员岗位职责，明确日常巡检、定期保养、隐患排查工作内容。针对本次改造的卫生间设施、教室地面、供暖设备、校园基础设施及文化设施，制定季度检修、月度巡查制度。定期开展设施维护保养，及时排查处置微小隐患，持续巩固项目改造成果，有效延长设施使用年限，全面提升校园设施运维保障水平。
整改建议二
 强化项目前期实地勘察与摸底调研工作力度，在今后同类项目申报及预算编制前，全面细致摸排校园隐蔽性、基础性老旧隐患。充分结合市场建材价格、人工成本波动趋势，科学测算项目费用。细化预算编制明细科目，提高预算测算精准度与前瞻性，进一步提升项目规划合理性与预算精细化、规范化管理水平。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。